АДМИНИСТРАЦИЯ

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019 № 1032

г. Касли

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов

Руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 29.08.2018 №389-П «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый 	План  мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда Каслинского муниципального района, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности для.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Останина Н.С.) настоящее постановление опубликовать в периодическом сборнике «Официальный вестник Каслинского муниципального района».

3. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры администрации Каслинского муниципального района Кобелеву Л.А.

Глава

Каслинского муниципального района	           	                                                   И.В. Колышев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Каслинского муниципального района

от  23.12.2019 № 1032

План  мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда Каслинского муниципального района, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности для инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием и рассмотрение заявлений, поступивших в муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, входящих в состав муниципального, а также частного жилищного фонда Каслинского муниципального района, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – муниципальная комиссия) от граждан, в целях оценки и возможности приспособления жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов | постоянно | муниципальная комиссия |
| 2 | Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в целях оценки приспособления соответствующих жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности соответствующих жилых помещений и общего имущества для инвалидов, а также в целях оценки возможности приспособления соответствующих жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лиц, проживающих в соответствующих жилых помещениях (далее - обследование), в том числе: |  | муниципальная комиссия |
|  | 1) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы); | при проведении визуального, технического осмотра жилого помещения | муниципальная комиссия |
|  | 2) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом; | при проведении визуального, технического осмотра жилого помещения | муниципальная комиссия |
|  | 3) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения и общего имущества в соответствующем многоквартирном доме; | при проведении визуального, технического осмотра жилого помещения | муниципальная комиссия |
|  | 4) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения и общего имущества, принятие решения о необходимости (отсутствии необходимости) в проведении дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого дома (многоквартирного жилого дома), проведение указанных обследований, испытаний, подготовка плана-графика вышеуказанных мероприятий (далее - план-график); | в сроки, установленные муниципальной комиссией | муниципальная комиссия |
|  | 5) проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого дома (многоквартирного жилого дома), проведение указанных обследований, испытаний; | в сроки, установленные муниципальной комиссией | муниципальная комиссия |
|  | 6) оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; | в течение 15 рабочих дней со дня проведения визуального, технического осмотра соответствующего жилого помещения и общего имущества либо со дня получения комиссией результатов дополнительных испытаний, проведенных в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта | муниципальная комиссия |
|  | 7) оформление акта обследования жилого помещения и общего имущества в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности соответствующих жилого помещения и общего имущества для инвалида (далее именуется - акт обследования) | в течение 1 месяца со дня проведения визуального, технического осмотра соответствующего жилого помещения и общего имущества либо со дня получения комиссией результатов дополнительных испытаний, проведенных в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта | муниципальная комиссия |
| 3 | Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в соответствующем многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее именуется - проверка экономической целесообразности) - в случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества | в течение 15 дней со дня оформления акта обследования | муниципальная комиссия |
| 4 | Проведение проверки экономической целесообразности и составление проекта решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее решение об экономической целесообразности (нецелесообразности). Расчет потребности в финансовых ресурсах реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида | в течение 1 месяца со дня принятия муниципальной комиссией решения о проведении проверки экономической целесообразности | муниципальная комиссия |
| 5 | Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) и вынесение заключения о возможности приспособления жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности жилых помещений и общего имущества для инвалида (далее - положительное заключение) либо заключение об отсутствии такой возможности | в течение 2 месяцев со дня оформления акта обследования | муниципальная комиссия |
| 6 | Организация включения мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее именуются - мероприятия), содержащихся в акте обследования, в Перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности жилых помещений и общего имущества для инвалида. | в течение 10 дней со дня принятия комиссией положительного заключения - в случае проведения проверки экономической целесообразности | муниципальная комиссия |

Начальник Управления Культуры

администрации Каслинского муниципального района                                                                                                                               Л.А.Кобелева