
 Извещение
о начале выполнения комплексных
кадастровых работ	


	1. В период с
	«
	26
	»
	июня
	
	2022
	г. по «
	01
	»
	ноября
	
	2023
	г. в отношении


объектов недвижимости, расположенных на территории Каслинского муниципального района 

в кадастровых кварталах 74:09:0605005 и 74:09:0605006	,
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом № 0169300028123000129 от 26.06.2023 г.	,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика:  Управлением строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
почтовый адрес:  456830, Челябинская область, город Касли, улица Ленина, 55
	адрес электронной почты:
	ya.kuizo22170@yandex.ru
	номер контактного телефона: 
	2-21-64


со стороны исполнителя:  Общество с ограниченной ответственностью «3Д Кадастр» (ООО «3Д Кадастр»)
 (если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера:  Нургалиев Марат Ришатович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:  Саморегулируемая организация "Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья";
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  192500000;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  04.05.2019;
почтовый адрес:  450059, Уфа, Советский район, ​Братьев Кадомцевых, 12/2;
адрес электронной почты: info@3d-kadastr.ru;
номер контактного телефона: 89174452563.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ  (опубликовано газета «Официальный Вестник Каслинского муниципального района) вправе предоставить исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
	№
	Даты и сроки
	Работы

	1
	в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения контракта
	1. Направление извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных.

	2
	в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения контракта
	1. Формируется согласительная комиссия (Заказчик);
2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ;
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ;
4. Исполнитель подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав;
5. Исполнитель собирает информацию от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости;
6. Исполнитель определяет координаты характерных точек местоположения границ объектов недвижимости
7. Исполнитель направляет проект карты-плана территории заказчику для подготовки извещения о проведении 1 заседания согласительной комиссии.

	6
	через 15 рабочих дней с момента опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии
	Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Исполнителя

	7
	в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии
	Поступление в согласительную комиссию возражений от заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков.

	8
	в течение 7 (семи) календарных дней со дня истечения срока предоставления возражений
	Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.

	9
	в течение  2 (двух) календарных дней с момента получения карт-планов территории в окончательной редакции
	1. Утверждение Заказчиком карт-планов территории;
2. Исполнитель оформляет проекты карт-планов территории в окончательной редакции.

	10
	в течение  1 (одного) календарного дня с момента утверждения карты-плана территории 
	1. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);
2. Подписание Заказчиком акта выполненных работ.




	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



