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Об     утверждении     проекта     муниципальной 

Программы «Безопасность дорожного движения 

на   территории    Каслинского  муниципального 

района»  на 2016 год.


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в   целях  обеспечения безопасности дорожного движения в Каслинском муниципальном районе, постановление администрации Каслинского муниципального района о порядке разработки муниципальной программы от 04.09.2013г №1521 (с изменениями от 24.04.2014г №581)


ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Утвердить прилагаемый проект муниципальной программы «Безопасность дорожного  движения  на  территории   Каслинского   муниципального  района   на 2016 год».

          2. Юридическому отделу администрации Каслинского муниципального района (Никифоров Н.В.) провести юридическую экспертизу проекта программы «Безопасности дорожного  движения  на  территории   Каслинского  муниципального  района  на 2016 год».

          3. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.)  разместить  проект  программы  «Безопасность  дорожного  движения

на территории  Каслинского муниципального района на 2016 год» на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org. для проведения независимой экспертизы.

          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района  Горбунова А. А.

Глава

Каслинского муниципального района                                                                           А.В. Грачев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Каслинского
муниципального района
от 19.04.2016 №205
Проект муниципальной программы
«Безопасность  дорожного движения  на  территории
Каслинского муниципального района» на 2016  год
  Паспорт 

муниципальной  Программы  «Безопасности дорожного движения на территории
Каслинского муниципального района» на 2016 год
	Наименование  Программы
	муниципальная  Программа по  безопасности дорожного движения на территории Каслинского  муниципального района на 2016 год  (далее – Программа по БДД)

	Заказчик Программы
	администрация Каслинского муниципального района

	Разработчики  Программы
	администрация Каслинского муниципального района;                                                                                                         отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения  МВД по Каслинскому муниципальному району (далее именуется - ОГИБДД)

	Основная цель Программы
	повышение безопасности дорожного движения в Каслинском муниципальном районе

	Основные задачи Программы
	снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее именуется -  ДТП) с пострадавшими;

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности;
повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;
ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;

создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их прав на безопасные условия движения на дорогах Каслинского муниципального района.


	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	сокращение количества ДТП с пострадавшими 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП; сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности;

снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств);
снижение социального риска (количества лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс.населения);
снижение тяжести последствий ДТП (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших)

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2016 год

	Исполнители Программы
	администрация  Каслинского муниципального района 

ОГИБДД ОВД по Каслинскому муниципальному району

	Объёмы бюджетный ассигнований и источники финансирования   программы
	бюджет Каслинского муниципального района, бюджеты поселений, иные источники

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Снижение состояния аварийности на территории Каслинского муниципального района на 5%


I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ


1. Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а 
именно: человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, 
не считая морального и экономического ущерба при ДТП. Поэтому эффективная организация безопасности дорожного движения 
обеспечивает социальную значимость намечаемых для включения в муниципальную целевую Программу по  безопасности 
дорожного движения на территории  Каслинского муниципального района на 2016 год мероприятий, 
исполнителями которых 
являются администрация района, администрации поселений, ГИБДД,  специализированные подрядные организации.

 Обстановка в некоторых населенных пунктах района характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, в которое вовлечено большое количество населения района  и транспортных средств. Поэтому деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий является одной из важнейших задач, решаемых ГИБДД и администрациями муниципальных образований  района.


2. Становление и развитие рыночных отношений в Российской Федерации сопровождается повышением уровня 
автомобилизации. Интенсивный рост парка легковых транспортных средств, находящихся в пользовании граждан, начался в 1990-е 
годы и стабильно продолжается.


В Каслинском муниципальном районе к настоящему времени количество легковых автомобилей составляет около 400 машин   

            на 1000жителей. 

                       В международной практике принято следующее деление стран по уровню автомобилизации:


- низкий уровень - менее 50 автомобилей на 1000 жителей;


- средний уровень - 50 - 300 автомобилей на 1000 жителей;


- высокий уровень - свыше 300 автомобилей на 1000 жителей.


Однако прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, 
что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Поэтому необходимо 
применение целого комплекса мер. В противном случае дорожно-транспортная ситуация в районе будет ухудшаться с каждым 
годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития и ухудшению условий проживания.
Состояние с аварийностью на территории Каслинского муниципального района
	Показатель
	2013 год
	2015 год
	% зменения
- снижение

+ рост

	Зарегистрировано ДТП

 в которых погибло
                   ранено
	80
25

77
	67
20
87
	- 16,3
-20
+3,9

	Зарегистрировано ДТП:
	
	
	

	   с участием детей
	3
	4
	+33,3

	   с участием пешеходов
	5
	8
	+60

	   с водителями в состоянии алкогольного опьянения
	4
	10
	+150

	   с водителями не имеющими права на управление транспортным             средством     
	6
	7
	+16,7

	Зарегистрировано ДТП на областных дорогах проходящих по территории района 

в которых погибло

                  ранено
	24
12
22
	19
8
24
	-20,8
-33,3
+9,1




 Основной рост ДТП происходит на автомобильной дороге Тюбук-Кыштым. Основные нарушения ПДД послужившие росту 
ДТП – выезд на полосу встречного движения, превышение скорости или несоответствие скоростным условиям движения.


3. Сохраняющаяся напряженная обстановка по обеспечению безопасности дорожного движения требует разработки и  
принятия неотложных мер по следующим направлениям:


-      повышение уровня правового сознания у жителей района в области обеспечения безопасности дорожного движения;


-      совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно-
надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения;


-      совершенствование организации дорожного движения;


-     строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в 
районе.


4. Программа носит межведомственный характер, так как проблема обеспечения безопасности дорожного движения 
затрагивает 
практически все сферы деятельности общества и для ее реализации необходимо использовать комплексный подход.


5. Решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП невозможно 
осуществить в пределах одного финансового года, поэтому предусматривается поэтапное проведение долгосрочных 
мероприятий, в том числе по улучшению материально-технического оснащения подразделения ГИБДД.


6. Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведении граждан Программой предусмотрено проведение 
пропагандистских кампания, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.


7. Для повышения уровня транспортной дисциплины участников дорожного движения и формирования документационной 
базы 
противоправных действий в Программу включены мероприятия, направленные на оснащение подразделе-нм ГИБДД 
современной 
техникой видеофиксации и контроля.


8. Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в котором 
предусматриваются разработка и применение современных схем, методов и средств организации дорожного движение ликвидация 
мест концентрации ДТП
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
                        1. Целью Программы является создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 
безопасные 
условия движения на  дорогах Каслинского муниципального района.


2. Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:


-  сокращение количества ДТП с пострадавшими;


-  сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;


-  сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности;


-  повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;


-  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;


-  обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;


-  ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;


-  улучшение качества городских автодорог;


-  совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.


3. Достижение поставленных задач реализуется выполнением следующих мероприятий:


-  организация работы по повышению качества обслуживания и содержания технических средств регулирования дорожного 

движения;


-  внедрение современных технологий при производстве работ по разметке проезжей части дорог;


-  внедрение современного оборудования для переоснащения существующих светофорных объектов на базе установки 

светодиодных светофорных головок;


-   оснащение Государственной инспекции безопасности дорожного движения современными техническими средствами 

регулирования дорожного движения;


-  замена и установка дорожных знаков «Осторожно дети», «Пешеходный переход» (около школ и детских учреждений) на 

желтом фоне;

 
-  устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН).
  

 4. Пакет заказов по реконструкции объектов, влияющих на безопасность дорожного движения, формируется из следующих 
источников:


-  заданий ОГИБДД  ОВД Каслинского муниципального района;


-  обращений депутатов Собрания депутатов Каслинского муниципального района;


-  наказов избирателей;


-  писем - обращений общественных организаций;


-  писем руководителей предприятий, организаций Каслинского муниципального района;


-  предложений или обращений жителей района.
III.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
                    1.   Светофорные объекты :


На обслуживании в специализированной подрядной организации находятся 5 СО (светофорный объект). Установленные в 
городе светофорные объекты имеют следующие сроки службы:


- 1 объекта (90 %) - более 20 лет;


- 4 объект (40 %) – более 3 лет.


Исходя из сроков службы основных технических средств регулирования дорожного движения (материалы ТУ ГАИ МВД), срок 
службы лампового светофорного объекта определен 25 лет, после которых следует проводить полную реконструкцию с перетяжкой 
всех кабельных, силовых, контрольных, телефонных линий с заменой светофорных головок, автоматической аппаратуры и т. д.


Первоочередная задача- срочная реконструкция 1 го светофорного объекта в г. Касли. Анализ состояния остального
светофорного оборудования показывает, что в большей части требуется капитальный ремонт (реконструкция) с заменой 
светофорных головок ламповых светофоров на современные - светодиодные, которые превосходят ламповые по всем техническим 
параметрам.  
         Снижаются затраты на обслуживание светодиодных светофорных головок, они не 
требуют технического обслуживания 
в течение 8-10 лет (в ламповых светофорных колонках замена ламп происходит ежемесячно), уменьшается потребление 
электроэнергии, обеспечивается повышенная яркость свечения в дневное и темное время суток.


Требуется замена части кабельных линий светофорных объектов, срок службы которых составляет 15 лет. Исходя из величины 
среднего расхода контрольного кабеля типа АКПСВГ (7- 10- жильный) на один светофорный объект требуется один километр кабеля. 
Для проведения первоочередной реконструкции кабельных линий требуется 6 км вышеуказанного кабеля. Необходима также 
замена части устаревшей автоматической аппаратуры (контроллеров) на современную аппаратуру типа КДУ. 
Первоочередной замене 
подлежит аппаратура типа КДУ-1М, УК-2.

        2.     Дорожные знаки и разметка


На обслуживании в специализированной подрядной организации находятся 1758 штук дорожных знаков. Количество 
установленных  в  районе  дорожных  знаков  СВЗ (световозвращающих)  составляет  1702 штук,  в том  числе  дорожных знаков 1.23 
«Осторожно дети» - 33 шт., дорожных знаков 5.19.1 - 5.19.2 «Пешеходный переход» у школ и дошкольных учреждений  40 штук.


В объём технического обслуживания дорожных знаков входит выполнение следующих работ: 


-  ежедневный осмотр; мелкий ремонт и замена креплений дорожных знаков;


-  ремонт и замена стоек дорожных знаков; 





-  протирка поверхности дорожных знаков.


Дорожный знак - важнейший элемент, обеспечивающий безопасность движения.


Стоимость установки знаков несопоставима со стоимостью проведения капитальных работ по расширению улиц, установки 
светофорных объектов на перекрестках малого значения, строительства развязок, устройства дорожной разметки.
Этих видов работ 
можно избежать, если умело использовать назначение дорожных знаков.


Эффектом светоотдачи в темное время суток должна обладать и дорожная разметка. Внедрение новых технологий разметки 
проезжей 
части дорог и пешеходных переходов с применением двухкомпонентного холодного пластика с добавлением 
световозвращающих микростеклошариков дает эффект светоотдачи и увеличивает износостойкость разметки, таким образом, 
увеличивается пропускная 
способность дорог, улучшается качество организации безопасности дорожного движения, обеспечивается 
безопасность пешеходов 
при переходе проезжей части дорог.


В таких же целях производится разметка остановочных комплексов общественного транспорта. Специализированная 
подрядная 
организация ежегодно проводит разметку проезжей части городских дорог в количестве 1484 кв. м. Финансовые 
вложения в этот вид работ позволят увеличить сеть улиц для разметки, увеличить количество размеченных пешеходных переходов 
через проезжую часть дорог.


3.    Дорожные ограждения


На обслуживании в специализированной подрядной организации находятся 1794 п.м. дорожных ограждений. 
Изготовление и установка дорожных ограждений имеет важное значение в повышении качества безопасности дорожного движения. 
Ограждение опасных мест перехода пешеходов дает положительный эффект - в районе  резко снизилось количество аварийных 
ситуаций, количество несчастных случаев и ДТП.


 4. Искусственные дорожные неровности (ИДН)


Снижение скорости движения транспортных средств на потенциально опасных участках городских улиц при помощи методов 
физического регулирования скорости может быть достигнуто только при использовании мер, принуждающих водителей двигаться с 
желаемой скоростью для данного участка улицы. Основная цель такой меры - повышение защищенности наиболее уязвимых 
пользователей улично - дорожной сети:  пешеходов,  велосипедистов,  детей,  пожилых   людей,  инвалидов. 
 Основной принцип 
методов, применяемых в рамках концепции сдерживания скорости - искусственное создание дорожных условий, препятствующих 
физически развитию высоких скоростей движения автомобилей на улицах города. Меры физического регулирования скорости 
движения автомобилей призваны сделать невозможным или неудобным движение на высокой скорости. К таким мерам относится 
устройство искусственных неровностей на проезжей части.
IV.     СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной  ПРОГРАММЫ


1. Реализация Программы рассчитана на 2016 год.
V.    ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной ПРОГРАММЫ


1. В результате внедрения мероприятий, предусмотренных Программой, ожидается улучшение качества организации 
безопасности дорожного движения в Каслинском муниципальном районе, снижение травматизма населения района, 
аварийности на 
транспорте и 
тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий. Внедрение современных 
технических решений и 
технологий при организации дорожного движения повысит качество выполняемых специализированной подрядной организацией 
работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения.


В результате этого:


1)  увеличится износостойкость наносимой дорожной разметки (срок эксплуатации разметочной краски «Кронос» в 2,5 раза  
выше, чем обычной разметочной краской ЭП-5115 - 7 месяцев против 3);


2)  улучшится видимость светофоров, дорожной разметки, дорожных знаков, указателей;


3)  установка пешеходных ограждений обеспечит безопасность населения при переходе через проезжую часть улиц;


4)  установка дорожных знаков «Осторожно дети», «Пешеходный переход» (около школ и детских учреждений) на жёлтом 
фоне 
обеспечит безопасность перехода детей к школам, дошкольным учреждениям и т. д.


5) внедрение светодиодных светофоров на уличной сети города, учитывая их малое электропотребление и долгий срок 
службы, позволит  снизить затраты на электрическую энергию до 60%.


2. Современный подход к повышению качества организации дорожного движения в районе и реализация мероприятий 
Программы 
общими усилиями администрации Каслинского муниципального района, администрациями поселений, получателями 
бюджетных средств, специализированными подрядными организациями позволят поставить на должный уровень организацию 
дорожного движения в районе.


3. Реализация Программных мероприятий позволит обеспечить:


-  снижение количества фактов ранения и гибели людей;


-  снижение аварийности на автотранспорте и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий;


-  снижение социально-экономического ущерба от ДТП;


-  улучшение текущего содержания дорожных знаков, указателей, пешеходных ограждений и т. д. (т. е. более полный охват 
эксплуатацией имеющихся в наличии технических средств регулирования дорожного движения), следовательно, снизятся расходы на 
их текущее содержание.
VI. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ муниципальных  МЕРОПРИЯТИЙ
Профилактические мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения, снижению уровня       аварийности и тяжести дорожно-транспортных происшествий

	№
п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Источник финансирования
	Финансовые затраты (тыс.рублей)

	1
	Проведение районных  конкурсов «Безопасное колесо» среди учащихся школ 
	Администрация Каслинского муниципального района.

ОГБДД  по Каслинскому муниципальному району.
	2016 год


	 Без финансирования 

На основании муниципальной программы развития образования Каслинского муниципального района на 2016-2018г
	           

	2
	Проведение профилактических мероприятий на территории Каслинского муниципального района «Внимание дети», «Автобус»
	ОГИБДД ОМВД по Каслинскому муниципальному району
	ежегодно
	Без финансирования
	

	3
	Предоставление информации комиссии по безопасности дорожного движения Каслинского муниципального района о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории района. 
	ОГИБДД ОМВД по Каслинскому муниципальному району
	ежеквартально
	Без финансирования
	

	4
	Совершенствование организационной работы ОГИБДД по Каслинскому муниципальному району по выявлению нарушений ПДД на территории района.
	ОГИБДД ОМВД по Каслинскому муниципальному району
	2016 

год
	Без финансирования
	

	5
	Проведение социологических опросов участников дорожного движения в районе с целью анализа эффективности принимаемых мер по БДД в районе.
	Администрация Каслин- ского муниципального района,

ОГИБДД ОМВД по Каслинскому муниципальному району
	2016

год
	Без финансирования
	

	6
	Мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы «Дороги». Ремонт улично- дорожной сети, строительство тротуаров, линий освещения в поселениях   Каслинского муниципального района.  
	Администрация Каслинского муниципального района.

Администрации поселений

 ОВД г. Касли
	2016 год


	Без финансирования
На основании муниципальной программы «Дороги» Каслинского муниципального района на 2016г
	

	7
	Нанесения поперечной разметки на пешеходных переходах, для дорог имеющих твёрдое покрытие, в поселениях района  термопластиком.

Продольная разметка проезжай  части уличной сети с твёрдым покрытием в поселениях района термопластиком.
Установка знаков в поселениях района: 

«Осторожно дети», дорожных знаков 5.19.1 - 5.19.2 «Пешеходный переход» у школ и дошкольных учреждений для профилактики и снижения ДТП с участием детей
	Администрация района и поселений  Каслинского муниципального района


	2016 год


	Бюджеты; 
Каслинского городского поселения.
 Вишневогорское городское поселение.
Маукское сельское поселение.
Багарякское сельское поселение.

Тюбукское сельское поселение.
	1 204 970,0
92,0

150,0

40,0

200,0

	8
	Приобретения для ЦРБ алкотестеров для освидетельствования водителей на состо- яния алкогольного опьянения.

Тестов для выявления лиц употребляющих наркотические вещества. 
	ЦРБ Каслинского муниципального района.

	2016 год


	Без финансирования

На основании муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Каслинского муниципального района» на 2016-2018г
	

	9
	Проводить топографический анализ мест ДТП, приблизить маршруты патрулиро- вания нарядов ДПС к очагам аварийнос- ти, доводить информацию до населения через СМИ.
	     ГИБДД
	     2016 г.
     ежемесячно
	Без дополнительного финансирования
	

	10

	Использовать муниципальные средства массовой информации в целях повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  
	МУП ГИЦ «КАСЛИ-ИНФОРМ»

Редакция газеты «Красное знамя»
	      
	Без дополнительного финансирования


	

	11

	Изготовления, размещения  социальной рекламы по безопасности дорожного движения и приобретения свето отражающих элементов для первых классов.
	Администрация

Каслинского муниципального              района
	     2016 год


	Бюджет Каслинского муниципального района.

Иные источники финансирования
	20,0


	12
	Установка освещения пешеходного перехода напротив « Каслинского промышленно-гуманитарного техникума» на технологической дороге
	Администрация Каслинского городского поселения
	2016 год
	Бюджет Каслинского городского поселения
	200,0

	13
	Подготовка схем организации дорожного движения для муниципальных автомо- бильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района
	Администрация Каслинского муниципального района
	2016 год


	Бюджет Каслинского муниципального района


	180,0



Заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                                                                                                         А.А.Горбунов
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