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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челябинской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ







от 15.05.2020  № 405
г. Касли







Об утверждении проекта муниципальной программы «Дороги Каслинского муниципального района на 2020-2024 годы»


Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Каслинского муниципального района «О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Каслинского муниципального района» от 04.09.2013 №1521 (с изменениями от 23.05.2019 №414), и в целях комплексного развития муниципальной улично-дорожной сети Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый проект муниципальной программы «Дороги Каслинского муниципального района на 2020-2024 годы».
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Останина Н.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.



Глава
Каслинского муниципального района                                                                  И.В. Колышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
[bookmark: _GoBack]от 15.05.2020 № 405

ПРОЕКТ
Муниципальная программа 
«Дороги Каслинского муниципального района на 2020-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы «Дороги Каслинского муниципального района на 2020-2024 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел инженерной инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	Администрации городских и сельских поселений Каслинского муниципального района

	Основные цели муниципальной  программы
	Повышение качества жизни населения;
Обеспечение транспортного сообщения между населёнными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок;
Развитие района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории;
Совершенствование и развитие муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселений района с целью удовлетворения спроса в автомобильных перевозках, обеспечение маршрутного движения общественного транспорта.

	Основные задачи муниципальной  программы
	Оптимизация муниципальной транспортной сети общего пользования;
Приведение в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования;
Приведение в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, состояния улично-дорожной сети в населённых пунктах района;
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети городских и сельских поселений.

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	Протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района;
Доля протяженности, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям/в том числе школьные маршруты;
Содержание автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района;
Количество жалоб от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания дорог/ количество протоколов об административном правонарушении.

	Этапы и сроки реализации программы
	Программа реализовывается в 5 этапов:
1 этап – 2020 год
2 этап – 2021 год
3 этап – 2022 год
4 этап – 2023 год
5 этап – 2024 год

	Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы 
	Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет:
2020 год – 24282,8 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района, 28580,9 тыс. рублей – из средств бюджета Челябинской области, 0,0 тыс. рублей – из иных источников финансирования;
2021 год – 19972,3 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района, 45700,6 тыс. рублей – из средств бюджета Челябинской области, 0,0 тыс. рублей – из иных источников финансирования;
2022 год – 25891,4 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района, 38098,4 тыс. рублей – из средств бюджета Челябинской области, 0,0 тыс. рублей – из иных источников финансирования;
2023 год – 0,0 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района, 0,0 тыс. рублей – из средств бюджета Челябинской области, 63989,8 тыс. рублей – из иных источников финансирования;
2024 год – 0,0 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района, 0,0 тыс. рублей – из средств бюджета Челябинской области, 63989,8 тыс. рублей – из иных источников финансирования.

	Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы
	Восстановление твёрдых покрытий муниципальных дорог и  улично-дорожной сети поселений, ремонт тротуаров, ограждений и  дорожных сооружений;
Планирование проведения дорожной деятельности;
Снижение отрицательных воздействий на природную среду;
Повышение безопасности при перевозках;
Снижение аварийности на автомобильных дорогах. 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ.

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью,- защитные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
Региональные автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, открытые для движения транспортных средств и обозначенные законодательством Челябинской области.
Муниципальные автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, расположенные в границах муниципального района, открытые для движения транспортных средств и соединяющие административные центры  городских и сельских поселений с входящими в их состав населёнными пунктами, а также населённые пункты между собой, не являющиеся региональными автомобильными дорогами.
Улично-дорожная сеть – муниципальные автомобильные дороги общего пользования,  проезжая часть улиц в границах населённых пунктов, кроме проезжей части улиц, отнесённых к региональным и муниципальным автомобильным дорогам общего пользования (транзитные дороги).
Дорожные сооружения – объекты дорожного хозяйства в виде мостовых конструкций, элементов обустройства автомобильных дорог и другое оборудование, обеспечивающее безопасность дорожного движения.
Дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.
Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагивают  конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы отвода автомобильной дороги.
Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги.
Проектно-сметная документация (ПСД) – нормативно установленный комплекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект. Документация содержит рабочий проект с проектными  решениями, объёмами и сроками выполняемых работ, стоимостью реализации объёмов работ, сметы и калькуляции, учитывающих все основные и накладные затраты по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений на них.
Инвентаризация автомобильных дорог – проведение организационных технических мероприятий, в том числе ведение реестра муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселений, направленных на оценку их технического состояния.
Оптимизация сети автомобильных дорог – решение вопроса необходимости и вариантов использования автомобильных дорог для организации транспортного сообщения между населёнными пунктами, грузопассажирских перевозок, с учётом возможного сокращения расходов на их содержание без ущерба для социально-экономических и иных потребностей муниципалитета и нужд населения.
Паспортизация автомобильных дорог – проведение системы организационных и технических мероприятий, направленных на составление технических паспортов с данными о типе дорожного покрытия, техническом, транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и дорожных сооружений.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными    методами

Каслинский муниципальный район занимает площадь в 3356 кв. км. Транспортная инфраструктура развита недостаточно. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, которая используется для транспортного сообщения, составляет 918 км. 276 м. в том числе:
- 305 км. 595 м. областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
- 155 км. 826 м. муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 37 км. с твёрдым покрытием;
- 318 км. 455 м. улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений, в том числе 123 км. 900 м. с твёрдым покрытием;
- 138 км. 400 м. улично-дорожной сети населенных пунктов городских поселений, в том числе 60 км. 700 м. с твёрдым покрытием;
- 49,2 км. - протяженность тротуаров в населенных пунктах городских и сельских поселений района.
В соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения находится не более 70% муниципальных автомобильных дорог.
Из-за недостаточного финансирования на капитальный и текущий ремонт, содержание муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселений (далее – муниципальная улично-дорожная сеть), а также длительной их эксплуатации, часть муниципальных автомобильных дорог и уличная сеть поселений пришли в состояние не отвечающее требованиям безопасности.
Отсутствие технической инвентаризации муниципальных дорог и улично-дорожной сети, недостаточность данных о техническом состоянии муниципальных дорог и дорожных сооружений на них, отсутствие реестра муниципальной  улично-дорожной сети, отсутствие государственной регистрации и оформления права собственности на них, нарушает требование законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.
Вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети: 
- до границ населённых пунктов и в границах населенных пунктов сельских поселений относятся к полномочиям Каслинского муниципального района, за исключением дорог, мостов и иных дорожных сооружений Федерального и регионального (областного) значения;
- городских поселений относятся к полномочиям городских поселений,  за исключением дорог, мостов и иных дорожных сооружений Федерального, регионального (областного) и муниципального значения.
В их числе:
1) выполнение работ и мероприятий по безопасности дорожного движения в границах района и населённых пунктов поселений Каслинского муниципального района;
2) участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  транспортных средств в границах района, а также в границах населённых пунктов городских и сельских поселений  Каслинского  муниципального района;
3) разработка, утверждение и реализация проектов инвестиционного участия в строительстве, реконструкции, капитальном, текущем ремонте и содержании муниципальной улично-дорожной сети  Каслинского муниципального района.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:
1) повышение качества жизни населения;
2) обеспечение транспортного сообщения между населёнными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок;
3) развитие района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории;
4) совершенствование и развитие муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселений района с целью удовлетворения спроса в автомобильных перевозках, обеспечение маршрутного движения общественного транспорта. 
2.2. Для достижения поставленных целей определены следующие мероприятия:
1) строительство, реконструкция муниципальной улично-дорожной сети;
2) капитальный ремонт муниципальной улично-дорожной сети с твердым покрытием;
3) восстановление разрушенных и строительство новых тротуаров;
4) благоустройство и озеленение территорий в границах полосы отвода земель под муниципальные автомобильные дороги;
5) обеспечение выполнения работ по содержанию (зимнему и летнему) муниципальной улично-дорожной сети в границах Каслинского муниципального района в соответствии с нормативными требованиями;
6) ремонт транзитных муниципальных автомобильных дорог  в населенных пунктах района;
7) привлечение специализированных организаций для выполнения качественных ремонтных работ и работ по содержанию муниципальной улично-дорожной сети в районе;
8) приобретение муниципалитетами спецтехники для выполнения качественного содержания и сезонного обслуживания муниципальной улично-дорожной сети;
9) содержание технических средств регулирования дорожного движения.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализовывается в 5 этапов:
1 этап – 2020 год;
2 этап – 2021 год;
3 этап – 2022 год;
4 этап – 2023 год;
5 этап – 2024 год.
Все мероприятия программы, связаны с содержанием ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный непрерывный характер и имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий программы зависит от возможностей областного и местного бюджета, то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100% содержание всей сети дорог и не увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям.
Индикативные показатели муниципальной программы и их значения приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Основными принципами реализации муниципальной программы являются:
1) регулярное планирование перспектив развития муниципальной улично-дорожной сети в Каслинском муниципальном районе;
2) консолидация действий администрации района, администраций муниципальных образований района, предприятий и организаций района с соблюдением баланса интересов сторон;
3) социальная значимость реализуемых проектов и мероприятий;
В ходе реализации муниципальной программы с 2020 по 2024 годы ответственным исполнителем муниципальной программы (Управлением строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района) и соисполнителями муниципальной программы (администрациями городских и сельских поселений Каслинского муниципального района) планируется организовать:
1) постоянный контроль за техническим состоянием муниципальной улично-дорожной сети, тротуаров и их загруженностью. Принятие оперативных решений для организации работ по их текущему содержанию и ремонту;
2) привлечение средств на содержание и ремонт муниципальной улично-дорожной сети, тротуаров из внебюджетных источников (населения, предприятия, организации, предприниматели и т.д.);
3) предоставление земельных участков для различных целей при условии устройства проходов и проездов с твердым покрытием;
4) стимулирование сезонных работ по содержанию дорог и тротуаров на участках прилегающих к домовладениям, территориям предприятий, организаций, учреждений, мест отдыха;
5) выполнение требований правил санитарного содержания и благоустройства на территории Каслинского муниципального района;
6) передача в аренду приобретённых муниципалитетами специализированных транспортных средств;
7) конкурсный отбор подрядчиков на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию муниципальной улично-дорожной сети;
8) инвентаризация и паспортизация муниципальной улично-дорожной сети;
9) капитальный ремонт муниципальной улично-дорожной сети;
10) передача муниципальных автомобильных дорог в областную собственность.
Разработка комплекса мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть в ходе реализации программных мероприятий не требуется.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составит 310506,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 24282,8 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района, 28580,9 тыс. рублей – из средств бюджета Челябинской области, 0,0 тыс. рублей – из иных источников финансирования;
2021 год – 19972,3 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района, 45700,6 тыс. рублей – из средств бюджета Челябинской области, 0,0 тыс. рублей – из иных источников финансирования;
2022 год – 25891,4 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района, 38098,4 тыс. рублей – из средств бюджета Челябинской области, 0,0 тыс. рублей – из иных источников финансирования;
2023 год – 0,0 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района, 0,0 тыс. рублей – из средств бюджета Челябинской области, 63989,8 тыс. рублей – из иных источников финансирования;
2024 год – 0,0 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района, 0,0 тыс. рублей – из средств бюджета Челябинской области, 63989,8 тыс. рублей – из иных источников финансирования.
Перечень мероприятий муниципальной программы подлежащих финансированию в 2018-2020 годах представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Разработчиком муниципальной программы является отдел инженерной инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района, главы городских и сельских поселений района.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные, по срокам и направлениям, действия исполнителей программных мероприятий, направленные на достижения целей и задач муниципальной программы.
Финансирование муниципальной программы за счет средств соответствующего бюджета осуществляется в установленном порядке через исполнителей программных мероприятий и зависит от утвержденных на очередной год расходов соответствующего бюджета. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению предусмотренными муниципальной программой, для последующей корректировки заказчик уточняет объемы работ и финансирование программных мероприятий.
Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий.
Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет заместитель главы Каслинского муниципального района курирующий данное направление.
Подрядные организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии заключенными муниципальными контрактами.
Управление реализацией программы осуществляет администрация Каслинского муниципального района.
Ответственный исполнитель Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района осуществляет:
- координацию деятельности исполнителей и соисполнителей муниципальной программы в ходе ее реализации;
- контроль за выполнением целевых показателей муниципальной программы;
- текущее управление реализацией программы;
- вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;
- организовывает выполнение мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации Каслинского муниципального района годовой отчет о реализации муниципальной программы.
Годовой отчет содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и невыполненных в установленные сроки;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;
- оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.
В целях контроля реализации муниципальной программы отдел экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы ответственным исполнителем на основании информации, предоставляемой в срок до 1 августа текущего финансового года ответственным исполнителем.
Муниципальными контрактами на выполнение работ на территории Каслинского муниципального района устанавливаются процедуры реализации программы, сроки предоставления отчетов, документов на оплату и подтверждения денежных обязательств.
Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Выполнение муниципальной  программы позволит осуществить:
1) восстановление твердых покрытий муниципальной улично-дорожной сети, тротуаров,  благоустройство и озеленение территорий, отведенных для муниципальной улично-дорожной сети;
2) планирование  работ по содержанию, ремонту и строительству муниципальной улично-дорожной сети;
3) улучшение социальных условий жизни в населённых пунктах района;
4) снижение стоимости перевозок  пассажиров и грузов;
5) повысить безопасность дорожного движения;
5) снижение отрицательных воздействий на природную среду.
В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты  следующие индикативные показатели:
1) доля отремонтированной муниципальной улично-дорожной сети, в отношении которой  произведён ремонт.
2) доля протяжённости дорог  с твёрдым покрытием в общей протяжённости муниципальной  улично-дорожной сети.
Последовательная реализация мероприятий программы будет способствовать повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.
В результате повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.
Индикативные показатели муниципальной программы и их значения приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.
Оценка эффективности и контроль расходования бюджетных средств по этапам в течении всего срока реализации муниципальной программы.
ДИП (оценка достижений плановых индикативных показателей)
О = -------------------------------------------------------------------------------------
           ПИР (оценка полноты использования ресурсов)
Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

	
Значение  
	Эффективность использования бюджетных средств

	более 1,4
	очень высокая эффективность использования расходов
(значительно превышает целевое значение)

	от 1 до 1.4
	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)

	от 0,5 до 1
	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)

	менее 0,5
	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину)



8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

1. Содержание и ремонт муниципальной улично-дорожной сети 1 этап 2020 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Финансирование из бюджета КМР
(тыс. руб.)
	Финансирование из бюджетов поселений
(тыс. руб.)
	Финансирование из иных источников

	1.
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Каслинского муниципального района
	12062,8
	-
	-

	2.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района и искусственных сооружений на них в границах сельских поселений в том числе:
	7843,6
	-
	-

	2.1
	Багарякское сельское поселение
	1472,5
	-
	-

	2.2
	Береговое сельское поселение
	839,1
	-
	-

	2.3
	Булзинское сельское поселение
	435,6
	-
	-

	2.4
	Воздвиженское сельское поселение
	496,2
	-
	-

	2.5
	Григорьевское сельское поселение
	924,7
	-
	-

	2.6
	Маукское сельское поселение
	515,6
	-
	-

	2.7
	Огнёвское сельское поселение
	866,2
	-
	-

	2.8
	Тюбукское сельское поселение
	1620,3
	-
	-

	2.9
	Шабуровское сельское поселение
	673,4
	-
	-

	3.
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений:
	28580,9
	-
	-

	3.1
	Ремонт дороги на АЗС через гору Каравай п. Вишневогорск
	6976,7
	-
	-

	3.2
	Ремонт автодороги по ул. Революционная в с. Тюбук
	5402,9
	-
	-

	3.3
	Ремонт автодороги ул. Береговая
(до ул. Железнодорожная)  п. Маук
	4268,1
	-
	-

	3.4
	Ремонт автодороги по ул. 8-е марта п. Береговой
	5372,9
	-
	-

	3.5
	Ремонт автодороги по пер. Больничный п. Береговой
	1226,1
	-
	-

	3.6
	Ремонт проезжей части ул. Ленина в п. Черкаскуль
	4426,2
	-
	-

	3.7
	Обустройство пешеходных переходов по ул. Советская вблизи школы №37 в п. Вишневогорск
	454,0
	-
	-

	3.8
	Обустройство пешеходных переходов по ул. Лобашова вблизи дс №11 в г. Касли
	454,0
	-
	-

	4.
	Ремонт автодороги ул. Ленина в д. Григорьевка
	4376,4
	-
	-

	
	Итого:
	52863,7
	-
	-



2. Содержание и ремонт муниципальной улично-дорожной сети 2 этап 2021 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Финансирование из бюджета КМР
(тыс. руб.)
	Финансирование из бюджетов поселений
(тыс. руб.)

	Финансирование из иных источников

	1.
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Каслинского муниципального района
	12128,7
	-
	-

	2.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района и искусственных сооружений на них в границах сельских поселений в том числе:
	7843,6
	-
	-

	2.1
	Багарякское сельское поселение
	1472,5
	-
	-

	2.2
	Береговое сельское поселение
	839,1
	-
	-

	2.3
	Булзинское сельское поселение
	435,6
	-
	-

	2.4
	Воздвиженское сельское поселение
	496,2
	-
	-

	2.5
	Григорьевское сельское поселение
	924,7
	-
	-

	2.6
	Маукское сельское поселение
	515,6
	-
	-

	2.7
	Огнёвское сельское поселение
	866,2
	-
	-

	2.8
	Тюбукское сельское поселение
	1620,3
	-
	-

	2.9
	Шабуровское сельское поселение
	673,4
	-
	-

	3.
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений
	45700,6
	-
	-

	
	Итого:
	65672,9
	-
	-



3. Содержание и ремонт муниципальной улично-дорожной сети 3 этап 2022 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Финансирование из бюджета КМР
(тыс. руб.)
	Финансирование из бюджетов поселений
(тыс. руб.)
	Финансирование из иных источников

	1.
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Каслинского муниципального района
	18047,8
	-
	-

	2.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района и искусственных сооружений на них в границах сельских поселений в том числе:
	7843,6
	-
	-

	2.1
	Багарякское сельское поселение
	1472,5
	-
	-

	2.2
	Береговое сельское поселение
	839,1
	-
	-

	2.3
	Булзинское сельское поселение
	435,6
	-
	-

	2.4
	Воздвиженское сельское поселение
	496,2
	-
	-

	2.5
	Григорьевское сельское поселение
	924,7
	-
	-

	2.6
	Маукское сельское поселение
	515,6
	-
	-

	2.7
	Огнёвское сельское поселение
	866,2
	-
	-

	2.8
	Тюбукское сельское поселение
	1620,3
	-
	-

	2.9
	Шабуровское сельское поселение
	673,4
	-
	-

	3.
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений
	38098,4
	-
	-

	
	Итого:
	63989,8
	-
	-



4. Содержание и ремонт муниципальной улично-дорожной сети 4 этап 2023 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Финансирование из бюджета КМР
(тыс. руб.)
	Финансирование из бюджетов поселений
(тыс. руб.)
	Финансирование из иных источников

	1.
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Каслинского муниципального района
	-
	-
	18047,8

	2.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района и искусственных сооружений на них в границах сельских поселений в том числе:
	-
	-
	7843,6

	2.1
	Багарякское сельское поселение
	-
	-
	1472,5

	2.2
	Береговое сельское поселение
	-
	-
	839,1

	2.3
	Булзинское сельское поселение
	-
	-
	435,6

	2.4
	Воздвиженское сельское поселение
	-
	-
	496,2

	2.5
	Григорьевское сельское поселение
	-
	-
	924,7

	2.6
	Маукское сельское поселение
	-
	-
	515,6

	2.7
	Огнёвское сельское поселение
	-
	-
	866,2

	2.8
	Тюбукское сельское поселение
	-
	-
	1620,3

	2.9
	Шабуровское сельское поселение
	-
	-
	673,4

	3.
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений:
	-
	-
	38098,4

	
	Итого:
	-
	-
	63989,8



5. Содержание и ремонт муниципальной улично-дорожной сети 5 этап 2024 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Финансирование из бюджета КМР
(тыс. руб.)
	Финансирование из бюджетов поселений
(тыс. руб.)
	Финансирование из иных источников

	1.
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Каслинского муниципального района
	-
	-
	18047,8

	2.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района и искусственных сооружений на них в границах сельских поселений в том числе:
	-
	-
	7843,6

	2.1
	Багарякское сельское поселение
	-
	-
	1472,5

	2.2
	Береговое сельское поселение
	-
	-
	839,1

	2.3
	Булзинское сельское поселение
	-
	-
	435,6

	2.4
	Воздвиженское сельское поселение
	-
	-
	496,2

	2.5
	Григорьевское сельское поселение
	-
	-
	924,7

	2.6
	Маукское сельское поселение
	-
	-
	515,6

	2.7
	Огнёвское сельское поселение
	-
	-
	866,2

	2.8
	Тюбукское сельское поселение
	-
	-
	1620,3

	2.9
	Шабуровское сельское поселение
	-
	-
	673,4

	3.
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений:
	-
	-
	38098,4

	
	Итого:
	-
	-
	63989,8



9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.
Для оценки степени достижения индикаторов программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи программы.
Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующей формуле:
И = ЗИфакт / ЗИплан – для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений;
И = ЗИплан / ЗИфакт – для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, где:
И – степень достижения планового значения индикатора;
ЗИфакт – значение индикатора, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗИплан – плановое значение индикатора.
2. Обоснование состава и значений соответствующих  целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.
Состав целевых показателей и индикаторов муниципальной программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений  показателей (индикаторов) в течении срока реализации муниципальной программы;
- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
- минимизацию показателей (индикаторов);
- наличие формализованных методик расчета показателей (индикаторов).
В состав показателей (индикаторов) муниципальной программы включены показатели (индикаторы), отражающие формирование к 2024 году условий способствующих повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.
В перечень показателей (индикаторов включены следующие показатели:
1) протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района;
2) доля протяженности, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям/в том числе школьные маршруты;
3) содержание автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района;
4) количество жалоб от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания дорог/ количество протоколов об административном правонарушении;
3. Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей, а также источник получения информации о данных показателях.
1. протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района – количество километров отремонтированных дорог.
2. Доля протяженности, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям/в том числе школьные маршруты – отношение протяженности дорог соответствующей нормативным требованиям к протяженности дорог по которым проходят школьные маршруты.
3. Содержание автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района – количество километров в отношении которых производится зимнее и летнее содержание подрядными организациями.
4. Количество жалоб от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания дорог/ количество протоколов об административном правонарушении – отношение количества жалоб от населения, предписаний надзорных органов к количеству протоколов об административном правонарушении.
Информация о показателях снимается при контрольных осмотрах состояния дорог и при проверке актов выполненных работ предоставляемых подрядными организациями.

Приложение №1
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Дороги Каслинского муниципального района на 2020-2024 годы»
подлежащих финансированию в 2020-2024 годах

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансирование по годам, тыс. рублей

	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	
	Утверждено в бюджете
	Предполагаемое финансирование
	
	
	
	

	1.
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Каслинского муниципального района
	12062,8
	-
	12128,7
	18047,8
	18047,8
	18047,8

	2.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района и искусственных сооружений на них в границах сельских поселений в том числе:
	7843,6
	-
	7843,6
	7843,6
	7843,6
	7843,6

	3.
	Багарякское сельское поселение
	1472,5
	-
	1472,5
	1472,5
	1472,5
	1472,5

	
	Береговое сельское поселение
	839,1
	-
	839,1
	839,1
	839,1
	839,1

	
	Булзинское сельское поселение
	435,6
	-
	435,6
	435,6
	435,6
	435,6

	
	Воздвиженское сельское поселение
	496,2
	-
	496,2
	496,2
	496,2
	496,2

	
	Григорьевское сельское поселение
	924,7
	-
	924,7
	924,7
	924,7
	924,7

	
	Маукское сельское поселение
	515,6
	-
	515,6
	515,6
	515,6
	515,6

	
	Огнёвское сельское поселение
	866,2
	-
	866,2
	866,2
	866,2
	866,2

	
	Тюбукское сельское поселение
	1620,3
	-
	1620,3
	1620,3
	1620,3
	1620,3

	
	Шабуровское сельское поселение
	673,4
	-
	673,4
	673,4
	673,4
	673,4

	4.
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений:
	28580,9
	-
	45700,6
	38098,4
	38098,4
	38098,4

	4.1
	Ремонт дороги на АЗС через гору Каравай                            п. Вишневогорск
	6976,7
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Ремонт автодороги по ул. Революционная в с. Тюбук
	5402,9
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Ремонт автодороги ул. Береговая
(до ул. Железнодорожная)  п. Маук
	4268,1
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Ремонт автодороги по ул. 8-е марта п. Береговой
	5372,9
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Ремонт автодороги по пер. Больничный п. Береговой
	1226,1
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6
	Ремонт проезжей части ул. Ленина в п. Черкаскуль
	4426,2
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7
	Обустройство пешеходных переходов по ул. Советская вблизи школы №37 в п. Вишневогорск
	454,0
	-
	-
	-
	-
	-

	4.8
	Обустройство пешеходных переходов по ул. Лобашова вблизи дс №11 в г. Касли
	454,0
	-
	-
	-
	-
	-

	4.9
	Мероприятия по ремонту автодорог
	-
	-
	45700,6
	38098,4
	38098,4
	38098,4

	5.
	Ремонт автодороги ул. Ленина в д. Григорьевка
	4376,4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО:
	52863,7
	-
	65672,9
	63989,8
	63989,8
	63989,8



Приложение №2
к муниципальной программе

Индикативные показатели муниципальной программы
«Дороги Каслинского муниципального района на 2020-2024 годы»

	№п/п
	Наименование целевого 
индикатора (показателя)

	Ед.
измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1.
	Увеличение протяженности, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского района
	км.
	155
	156
	157
	158
	159

	2.
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского района
	км.
	4
	5
	6
	7
	8

	3.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Каслинского района в результате строительства новых автомобильных дорог
	км.
	1
	2
	3
	4
	5

	4.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Каслинского района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

	км.
	1
	2
	3
	4
	5

	5.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	км.
	1
	2
	3
	4
	5

	6.
	Ликвидация дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети
	кв. метров
	930 000
	936 000
	942 000
	948 000
	954 000

	7.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

	км.
	72,480
	72,480
	72,480
	72,480
	72,480

	8.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	%.
	47
	47
	47
	47
	47

	9.
	Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года
	%.
	100
	100
	100
	100
	100

	10.
	Уровень выполнения контрольно-надзорных функций в сфере дорожного хозяйства от запланированного объема на 31 декабря отчетного года

	%.
	100
	100
	100
	100
	100

	11.
	Уровень выполнения иных мероприятий в сфере дорожного хозяйства, предусмотренных пунктом 6 приложения 4 к государственной программе, по состоянию на 31 декабря отчетного года

	%.
	100
	100
	100
	100
	100

	12.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

	%.
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района
	км.
	6
	6
	6
	6
	6

	14.
	Доля протяженности, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям/в том числе школьные маршруты
	%/%
	10/10
	15/15
	20/20
	25/25
	30/30

	15.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района
	км.
	154,2
	154,2
	154,2
	155,8
	155,8

	16.
	Количество жалоб от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания дорог/ количество протоколов об административном правонарушении
	ед./ед.
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0





Приложение №3
к муниципальной программе

Форма отчета по муниципальной программе
«Дороги Каслинского муниципального района на 2020-2024 годы»

	Наименование структурного подразделения, отраслевого органа администрации Каслинского муниципального района, ответственного за реализацию муниципальной программы
	

	Наименование муниципальной услуги, оказываемой в рамках исполнения муниципальной программы
	

	Основные индикативные показатели муниципальной программы
	

	Инновации в подходах по реализации муниципальной программы (новые мероприятия, организационные формы и т.д.)
	

	Оценка деятельности Каслинского муниципального района исполнительными органами власти Челябинской области по направлениям (мероприятиям) муниципальной программы
	

	Общий объем финансирования муниципальной программы за отчетный период (в связи с чем увеличилось/уменьшилось финансирование, по каким направлениям)
	

	Мероприятия, индикативные показатели муниципальной программы, которые не удалось выполнить
	

	План по выполнению мероприятий, индикативных показателей в следующих периодах
	





Заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                                                                                                                              В.В. Горобец
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