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	АДМИНИСТРАЦИЯ
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челябинской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 30.12.2020 № 944
г. Касли







Об утверждении проекта муниципальной программы «Дорожное хозяйство Каслинского муниципального района»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Каслинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района от 04.09.2013 г. №1521 (в редакции от 03.11.2020 №782), Перечнем муниципальных программ Каслинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района от 06.11.2020 №787, в целях комплексного развития муниципальной улично-дорожной сети, обеспечения безопасности дорожного движения в Каслинском муниципальном районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый проект муниципальной программы «Дорожное хозяйство Каслинского муниципального района».
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Останина Н.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
3. Ответственному исполнителю муниципальной программы (Горобец В.В.) обеспечить направление проекта, утвержденного в п. 1 настоящего постановления в Собрание депутатов Каслинского муниципального района, Контрольно-счетную палату Каслинского муниципального района, Каслинскую городскую прокуратуру для прохождения экспертизы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.



Глава
Каслинского муниципального района                                                                  И.В. Колышев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
[bookmark: _GoBack]от 30.12.2020 №944

ПРОЕКТ
муниципальной программы «Дорожное хозяйство Каслинского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы
	«Дорожное хозяйство Каслинского муниципального района»

	(наименование муниципальной программы Каслинского муниципального района)



	Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограмм)
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы (подпрограмм)
	Администрации городских и сельских поселений Каслинского муниципального района;
ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому району;
МУП ГИЦ «Касли-Информ»;
редакция газеты «Красное Знамя»;
Управление образования администрации Каслинского муниципального района.

	Подпрограммы муниципальной программы
	«Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства  Каслинского муниципального района»;
«Содержание объектов дорожного хозяйства Каслинского муниципального района»;
«Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района»;
«Формирование законопослушного поведения участников движения на территории Каслинского муниципального района».

	Основные цели муниципальной программы (подпрограмм)
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Каслинского муниципального района;
Содержание объектов дорожного хозяйства, в соответствии с требованиями технических регламентов;
Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
Создание безопасных условий для движения транспортных средств;
Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Повышение безопасности дорожного движения в Каслинском муниципальном районе;
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
Доведение информации по профилактике дорожно-транспортного травматизма до участников дорожного движения с помощью средств массовой информации.

	Основные задачи муниципальной программы (подпрограмм)
	Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения района, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;
Повышение эффективности расходов средств бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
Обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, поддержание дорожно-транспортной инфраструктуры в нормативном состоянии;
Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Каслинского муниципального района;
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

	Целевые показатели реализации муниципальной программы
	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского района с асфальто-бетонным покрытием, км.;
Протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, км.;
Протяженность тротуаров, приведенных в нормативное состояние, ед.;
Количество отремонтированных дорожных ограждений,ед.;
Количество отремонтированных иных дорожных сооружений,ед.;
Объемы ввода в эксплуатацию по итогам реализации инициативных проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского муниципального района, км.;
Количество жалоб, поступающих от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания автомобильных дорог/ количество протоколов об административном правонарушении, ед.;
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими,ед.;
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел.;
Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности, чел.;
Снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Каслинского муниципального района,ед.;
Количество проведенных разъяснительных бесед в образовательных учреждениях Каслинского муниципального района, ед.;
Количество проведенных социологических опросов участников дорожного движения с целью анализа эффективности принимаемых мер по безопасности дорожного движения, ед.;
Количество проведенных районных конкурсов «Безопасное колесо», ед.;
Количество проведенных профилактических мероприятий «Внимание дети», «Автобус», ед.;
Количество информационных материалов опубликованных в средствах массовой информации в целях повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, ед.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы (подпрограмм)
	Муниципальная программа реализуется в 1 этап
Срок достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограмм)
	Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации муниципальной программы в 2021-2023 годах составляет 207771,3 тыс. рублей:
2021 год: 74470,7 тыс. рублей;
2022 год: 66023,1 тыс. рублей;
2023 год: 67277,5 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм)
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе, прирост протяженности улично-дорожной сети поселений) с асфальто-бетонным покрытием, 6 км.
Приведение в нормативное состояние тротуаров, дорожных ограждений и иных дорожных сооружений, 5 ед.
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского муниципального района по итогам реализации инциативных проектов, 6 км.
Снижение количества жалоб, поступающих от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания автомобильных дорог, до 5 ед.
Снижение состояния аварийности на территории Каслинского муниципального района на 30%.
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения на 15%.



Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основанием для принятия муниципальной программы является Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, которая используется для транспортного сообщения, составляет 918 км. 276 м. в том числе:
- 305 км. 595 м. областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
- 155 км. 826 м. муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 37 км. с твёрдым покрытием;
- 318 км. 455 м. улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений, в том числе 123 км. 900 м. с твёрдым покрытием;
- 138 км. 400 м. улично-дорожной сети населенных пунктов городских поселений, в том числе 60 км. 700 м. с твёрдым покрытием;
- 49,2 км. - протяженность тротуаров в населенных пунктах городских и сельских поселений района.
За 12 месяцев 2020 года на территории Каслинского муниципального района было зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие, в которых 16 человек погибло, 82 человека ранено. С участием детей было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 детей пострадали. С участием пешеходов было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 3 человека ранено.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Задача 1 «Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения района, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию»
1.1. Осуществление дорожной деятельности по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;
1.2. Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
1.3. Увеличение объема финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Челябинской области.
Задача 2 «Повышение эффективности расходов средств бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
2.1. Повышение числа муниципальных контрактов заключенных по результатам конкурсной процедуры, регламентированной Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2.2. Повышение качества подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
2.3. Повышение качества подготовки соглашений по передаче части полномочий района на уровень поселений в порядке п. 4 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.4. Осуществление контроля объема и качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
2.5. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования.
Задача 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, поддержание дорожно-транспортной инфраструктуры в нормативном состоянии»
3.1. Выполнение муниципальных работ по организации содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в их составе;
3.2. Своевременное реагирование на жалобы, поступающие от населения, предписания надзорных органов на качество содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Задача 4  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каслинского муниципального района»
4.1. Осуществление дорожной деятельности по проектированию и обустройству пешеходных переходов и других искусственных сооружений.
Задача 5 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения»
5.1. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
При реализации муниципальной программы будут выполняться мероприятия, предусмотренные таблицей 1 к муниципальной программе.
	
Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
	
Реализация мероприятий муниципальной программы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы.
Достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы непосредственно зависит от выполнения мероприятий муниципальной программы.
Сведения о взаимосвязи задач реализации муниципальной программы и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы представлены в таблице 2.
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование задачи
	Ожидаемый результат
	Связь с целевыми показателями

	Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства Каслинского муниципального района»

	1.
	Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения района, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе, прирост протяженности улично-дорожной сети поселений) с асфальто-бетонным покрытием, 6 км.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского района с асфальто-бетонным покрытием, км.;

	
	
	
	Протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, км.;

	
	
	Приведение в нормативное состояние тротуаров, дорожных ограждений и иных дорожных сооружений, 5 ед.
	Протяженность тротуаров, приведенных в нормативное состояние, ед.

	
	
	
	Количество отремонтированных дорожных ограждений,ед.

	
	
	
	Количество отремонтированных иных дорожных сооружений,ед.

	2.
	Повышение эффективности расходов средств бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского муниципального района по итогам реализации инциативных проектов, 6 км.
	Объемы ввода в эксплуатацию по итогам реализации инициативных проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского муниципального района, км.

	Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства Каслинского муниципального района»

	3.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, поддержание дорожно-транспортной инфраструктуры в нормативном состоянии
	Снижение количества жалоб, поступающих от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания автомобильных дорог, до 5 ед.
	Количество жалоб, поступающих от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания автомобильных дорог/ количество протоколов об административном правонарушении, ед.

	Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района»

	4.
	Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Каслинского муниципального района
	Снижение состояния аварийности на территории Каслинского муниципального района на 30%
	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими,ед.

	
	
	
	Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел.;

	
	
	
	Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности, чел.;

	
	
	
	Снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Каслинского муниципального района,ед.

	Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников движения на территории Каслинского муниципального района»

	5.
	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения
	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения на 15%
	Количество проведенных разъяснительных бесед в образовательных учреждениях Каслинского муниципального района, ед.;

	
	
	
	Количество проведенных социологических опросов участников дорожного движения с целью анализа эффективности принимаемых мер по безопасности дорожного движения, ед.;

	
	
	
	Количество проведенных районных конкурсов «Безопасное колесо», ед.;

	
	
	
	Количество проведенных профилактических мероприятий «Внимание дети», «Автобус», ед.;

	
	
	
	Количество информационных материалов опубликованных в средствах массовой информации в целях повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, ед.



Таблица 1
к муниципальной программе «Дорожное хозяйство Каслинского муниципального района»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство Каслинского муниципального района»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Срок реализации
	Источник финансирования
	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	Утверждено в бюджете на 2021 год
	Предполагаемое финансирование на 2021 год
	2022 год
	2023 год

	Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства  Каслинского муниципального района»

	Задача 1.  Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения района, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию

	1.
	Осуществление дорожной деятельности по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
	2021 — 2023 годы
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	2.
	Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	
	2021 — 2023 годы
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	3.
	Увеличение объема финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Челябинской области
	
	2021 — 2023 годы
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	Задача 2. Повышение эффективности расходов средств бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	1.
	Повышение числа муниципальных контрактов заключенных по результатам конкурсной процедуры, регламентированной Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
	2021 — 2023 годы
	без финансирования
	-
	-
	-
	-

	2.
	Повышение качества подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	
	2021 — 2023 годы
	без финансирования
	-
	-
	-
	-

	3.
	Повышение качества подготовки соглашений по передаче части полномочий района на уровень поселений в порядке п. 4 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	
	2021 — 2023 годы
	без финансирования
	-
	-
	-
	-

	4.
	Осуществление контроля объема и качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
	2021 — 2023 годы
	без финансирования
	-
	-
	-
	-

	5.
	Внедрение механизмов инициативного бюджетирования
	
	2021 — 2023 годы
	без финансирования
	-
	-
	-
	-

	Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы:
Местный бюджет
Областной бюджет
	
0,0
50700,6
	
0,0
0,0
	
0,0
41244,7
	
0,0
42105,7

	Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства Каслинского муниципального района»

	Задача 3.  Обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, поддержание дорожно-транспортной инфраструктуры в нормативном состоянии

	1.
	Выполнение муниципальных работ по организации содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в их составе
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
	2021 — 2023 годы
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	2.
	Своевременное реагирование на жалобы, поступающие от населения, предписания надзорных органов на качество содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений
	
	2021 — 2023 годы
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы:
Местный бюджет
Областной бюджет
	
21770,1
0,0
	
0,0
0,0
	
22778,4
0,0
	
23171,8
0,0

	Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района»

	Задача 4.  Повышение безопасности дорожного движения на территории Каслинского муниципального района

	1.
	Осуществление дорожной деятельности по проектированию и обустройству пешеходных переходов и других искусственных сооружений
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
	2021 — 2023 годы
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы:
Местный бюджет
Областной бюджет
	
2000,0
0,0
	
0,0
0,0
	
2000,0
0,0
	
2000,0
0,0

	Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников движения на территории Каслинского муниципального района»

	Задача 5.  Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения

	1.
	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
	ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому району
	2021 — 2023 годы
	без финансирования
	-
	-
	-
	-

	Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы:
Местный бюджет
Областной бюджет
	
0,0
0,0
	
0,0
0,0
	
0,0
0,0
	
0,0
0,0



Паспорт подпрограммы
	«Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства  Каслинского муниципального района»

	(наименование подпрограммы Каслинского муниципального района)



	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района

	Соисполнители подпрограммы
	Администрации городских и сельских поселений Каслинского муниципального района

	Основные цели подпрограммы
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Каслинского муниципального района

	Основные задачи подпрограммы
	Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения района, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;
Повышение эффективности расходов средств бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

	Целевые показатели реализации муниципальной программы
	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского района с асфальто-бетонным покрытием, км.;
Протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, км.;
Протяженность тротуаров, приведенных в нормативное состояние, ед.;
Количество отремонтированных дорожных ограждений,ед.;
Количество отремонтированных иных дорожных сооружений,ед.;
Объемы ввода в эксплуатацию по итогам реализации инициативных проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского муниципального района, км.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в 1 этап
Срок достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 134051,0 тыс. рублей:
2021 год: 50700,6 тыс. рублей;
2022 год: 41244,7 тыс. рублей;
2023 год: 42105,7 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе, прирост протяженности улично-дорожной сети поселений) с асфальто-бетонным покрытием, 6 км.
Приведение в нормативное состояние тротуаров, дорожных ограждений и иных дорожных сооружений, 5 ед.
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каслинского муниципального района по итогам реализации инциативных проектов, 6 км.



Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Из-за недостаточного финансирования на капитальный и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселений (далее – муниципальная улично-дорожная сеть), а также длительной их эксплуатации, часть муниципальных автомобильных дорог и уличная сеть поселений пришли в состояние не отвечающее требованиям безопасности.
Вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети: 
- до границ населённых пунктов и в границах населенных пунктов сельских поселений относятся к полномочиям Каслинского муниципального района, за исключением дорог, мостов и иных дорожных сооружений Федерального и регионального (областного) значения;
- городских поселений относятся к полномочиям городских поселений,  за исключением дорог, мостов и иных дорожных сооружений Федерального, регионального (областного) и муниципального значения.
В их числе:
1) выполнение работ и мероприятий по безопасности дорожного движения в границах района и населённых пунктов поселений Каслинского муниципального района;
2) участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  транспортных средств в границах района, а также в границах населённых пунктов городских и сельских поселений  Каслинского  муниципального района;
3) разработка, утверждение и реализация проектов инвестиционного участия в строительстве, реконструкции, капитальном, текущем ремонте и содержании муниципальной улично-дорожной сети  Каслинского муниципального района.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

При реализации подпрограммы будут выполняться мероприятия, предусмотренные в таблице 1 к муниципальной программе.
	
	Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
	
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) подпрограммы.
Достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы непосредственно зависит от выполнения мероприятий подпрограммы.
Сведения о взаимосвязи задач реализации подпрограммы и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы представлены в таблице 2 к муниципальной программе.
Паспорт подпрограммы
	«Содержание объектов дорожного хозяйства Каслинского муниципального района»

	(наименование подпрограммы Каслинского муниципального района)



	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района

	Соисполнители подпрограммы
	Администрации городских и сельских поселений Каслинского муниципального района

	Основные цели подпрограммы
	Содержание объектов дорожного хозяйства, в соответствии с требованиями технических регламентов;
Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
Создание безопасных условий для движения транспортных средств;
Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Основные задачи подпрограммы
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, поддержание дорожно-транспортной инфраструктуры в нормативном состоянии.

	Целевые показатели реализации муниципальной программы
	Количество жалоб, поступающих от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания автомобильных дорог/ количество протоколов об административном правонарушении, ед.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в 1 этап
Срок достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 67720,3 тыс. рублей:
2021 год: 21770,1 тыс. рублей;
2022 год: 22778,4 тыс. рублей;
2023 год: 23171,8 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Снижение количества жалоб, поступающих от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания автомобильных дорог, до 5 ед.



Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

В соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения находится не более 70% муниципальных автомобильных дорог.
Отсутствие технической инвентаризации муниципальных дорог и улично-дорожной сети, недостаточность данных о техническом состоянии муниципальных дорог и дорожных сооружений на них, отсутствие государственной регистрации и оформления права собственности на них, нарушает требование законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

При реализации подпрограммы будут выполняться мероприятия, предусмотренные в таблице 1 к муниципальной программе.
	
	Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
	
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) подпрограммы.
Достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы непосредственно зависит от выполнения мероприятий подпрограммы.
Сведения о взаимосвязи задач реализации подпрограммы и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы представлены в таблице 2 к муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы
	«Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района»

	(наименование подпрограммы Каслинского муниципального района)



	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района

	Соисполнители подпрограммы
	ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому району;
Администрации сельских поселений Каслинского муниципального района

	Основные цели подпрограммы
	Повышение безопасности дорожного движения в Каслинском муниципальном районе.

	Основные задачи подпрограммы
	Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Каслинского муниципального района.

	Целевые показатели реализации муниципальной программы
	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими,ед.;
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел.;
Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности, чел.;
Снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Каслинского муниципального района,ед.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в 1 этап
Срок достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 6000,0 тыс. рублей:
2021 год: 2000,0 тыс. рублей;
2022 год: 2000,0 тыс. рублей;
2023 год: 2000,0 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Снижение состояния аварийности на территории Каслинского муниципального района на 30%



Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно: человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель – все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при ДТП. Поэтому эффективная организация безопасности дорожного движения обеспечивает социальную значимость намечаемых для включения в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района» мероприятий, исполнителями которых являются администрация Каслинского муниципального района и администрации сельских поселений Каслинского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому району, специальные подрядные организации.
Обстановка в некоторых населенных пунктах Каслинского муниципального района характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, в которое вовлечено большое количество населения Каслинского муниципального района и транспортных средств. Поэтому деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий является одной из важнейших задач, решаемых ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому району, администрацией Каслинского муниципального района и администрациями сельских поселений Каслинского муниципального района.
Становление и развитие рыночных отношений в Российской Федерации сопровождается повышением уровня автомобилизации. Интенсивный рост парка легковых транспортных средств, находящихся в пользовании граждан, начался в 1990-е годы и стабильно продолжается.
В Каслинском муниципальном районе к настоящему времени количество легковых автомобилей составляет 400 машин на 1000 жителей.
В международной практике принято следующее деление стран по уровню автомобилизации:
- низкий уровень – менее 50 легковых автомобилей на 1000 жителей;
- средний уровень – 50-300 легковых автомобилей на 1000 жителей;
- высокий уровень – свыше 300 легковых автомобилей на 1000 жителей;
Однако прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Поэтому необходимо применение целого комплекса мер. В противном случае дорожно-транспортная ситуация в Каслинском муниципальном районе будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития и ухудшению условий проживания.
Сохраняющаяся напряженная обстановка по обеспечению безопасности дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер по следующим направлениям:
- повышение уровня правового сознания у жителей Каслинского муниципального района в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения;
- совершенствование организации дорожного движения;
- строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в Каслинском муниципальном районе.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

При реализации подпрограммы будут выполняться мероприятия, предусмотренные в таблице 1 к муниципальной программе.
	
	
Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
	
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) подпрограммы.
Достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы непосредственно зависит от выполнения мероприятий подпрограммы.
Сведения о взаимосвязи задач реализации подпрограммы и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы представлены в таблице 2 к муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы
	«Формирование законопослушного поведения участников движения на территории Каслинского муниципального района»

	(наименование подпрограммы Каслинского муниципального района)



	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района

	Соисполнители подпрограммы
	ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому району;
МУП ГИЦ «Касли-Информ», редакция газеты «Красное Знамя», Управление образования администрации Каслинского муниципального района

	Основные цели подпрограммы
	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
Доведение информации по профилактике дорожно-транспортного травматизма до участников дорожного движения с помощью средств массовой информации.

	Основные задачи подпрограммы
	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

	Целевые показатели реализации муниципальной программы
	Количество проведенных разъяснительных бесед в образовательных учреждениях Каслинского муниципального района, ед.;
Количество проведенных социологических опросов участников дорожного движения с целью анализа эффективности принимаемых мер по безопасности дорожного движения, ед.;
Количество проведенных районных конкурсов «Безопасное колесо», ед.;
Количество проведенных профилактических мероприятий «Внимание дети», «Автобус», ед.;
Количество информационных материалов опубликованных в средствах массовой информации в целях повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, ед.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в 1 этап
Срок достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы в 2021-2023 годах составляет 0,0 тыс. рублей:
2021 год: 0,0 тыс. рублей;
2022 год: 0,0 тыс. рублей;
2023 год: 0,0 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения на 15%.



Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Каслинского муниципального района» разработана во исполнение пункта 4 «б» Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 №Пр-637 по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 14.03.2016 г.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее – аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются:
- несоблюдение дистанции и бокового интервала;
- несоответствие скорости условиям движения.
Исходя из анализа причин дорожно-транспортных происшествий, наибольшее влияние на их увеличение оказывает отсутствие культуры вождения и незаконопослушное поведение участников дорожного движения в Каслинском муниципальном районе.
Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан подпрограммой предусмотрено проведение пропагандистских компаний, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Для повышения уровня транспортной дисциплины участников дорожного движения и формирования документационной базы противоправных действий в подпрограмму включены мероприятия, направленные на оснащение подразделений ОГИБДД современной техникой видео-фиксации и контроля.
Основные направления формирования законопослушного поведения участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Перечне поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 №Пр-637.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

При реализации подпрограммы будут выполняться мероприятия, предусмотренные в таблице 1 к муниципальной программе.
	
	
Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
	
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) подпрограммы.
Достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы непосредственно зависит от выполнения мероприятий подпрограммы.
Сведения о взаимосвязи задач реализации подпрограммы и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы представлены в таблице 2 к муниципальной программе.
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