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Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе


В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от10 февраля 2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Каслинского муниципального района от 4 сентября 2013г. №1521 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Калинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 


1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Шевкунова А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org. 
            3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.
Глава
Каслинского муниципального района                                                                  И.В. Колышев
Утверждена 

постановлением администрации 

Каслинского муниципального района 

от 21.12. 2017 года № 1031
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Формирование современной городской среды                             на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Каслинского муниципального района, администрации поселений

	Участники муниципальной программы
	1. администрации поселений Каслинского муниципального района;

2. жители муниципального образования;

3. предприятия и иные заинтересованные лица

	Цели муниципальной программы 
	1. организация благоустройства территорий 

муниципального образования; 

2. создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  и 

3. организация  обустройства  мест  массового  пребывания населения; 

4. совершенствование архитектурно -

художественного облика муниципального 

образования, размещение и содержание малых 

	Задачи муниципальной программы
	1. организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального района  с  учетом  приоритетов территориального развития; 
2. организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района  с  учетом  приоритетов; 

3. создание  универсальных  механизмов  вовлечения граждан,  организаций  (заинтересованных  лиц)  в реализацию  мероприятий  по  благоустройству территорий; 

4. повышение  ответственности  заинтересованных  лиц за  соблюдение  чистоты  и  порядка,  содержание объектов благоустройства; 

5.обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками; 



	Показатели (индикаторы) муниципальной программы
	1. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий в Каслинском муниципальном районе;

2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Каслинского муниципального района;

3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования;

4. Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц;

5. Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц;



	Срок реализации муниципальной программы
	1 этап - 2018 год;

2 этап - 2019 год;

3 этап - 2020 год;

4 этап - 2021 год;
5 этап - 2022 год.

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Объем финансировании муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет            47 838,33 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 38 417,38 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 9 011,62 тыс. руб.;
- средства бюджета Каслинского муниципального района  – 409,33 тыс. руб.




Раздел 1. Характеристика проблемы благоустройства общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов 

в Каслинском муниципальном районе муниципальной программы
Местом общего пользования является территория для тихого или активного досуга жителей города при продолжительном пребывании людей, а также для проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга жителей города, расположенная на муниципальных землях либо на землях, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Общественные территории являются объектами культуры и отдыха, общедоступными для всех социальных слоев населения. Одной из первостепенных задач улучшения качества жизни населения и продвижения имиджа Каслинского муниципального района на местном, региональном и государственном уровнях является повышение культурологической, эстетической, экологической и социальной значимости его общедоступных городских парков.
Решение проблемы благоустройства общественных территорий требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность муниципальных образований, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей.

Адресный перечень всех общественных территорий Каслинского муниципального района, приведен в таблице № 1.
Таблица 1

Адресный перечень всех общественных территорий 

Каслинского муниципального района включенных в муниципальную программу
(№ п/п по приоритетам)
	№ п/п
	Общественная территория

	2018 год

	1.
	«Сквер Победы» возле памятника воинам – каслинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. в г. Касли Челябинской области.

	2019 год

	2.
	Сквер «Центральный» ул. Советская, 29 г. Касли

	2020 год

	3.
	Парк воинов  интернационалистов ул. Советская, 61 п. Вишневогорск

	2021 год

	4.
	Площадь по ул. Гагарина возле Дома Культуры в п. Береговой

	2022 год

	5.
	Площадь на пересечении ул. Ленина и Гагарина в п. Береговой


Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Мероприятия муниципальной программы реализуются на территории Каслинского муниципального района. В настоящее время население Каслинского муниципального района составляет 32 764 человек (численность населения Российской Федерации по муниципальному образованию на 01 января 2016 года).
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. 

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), стоянок. 

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. 

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. 
Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, приведен в таблице № 2.
Таблица 2

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов

Каслинского муниципального района включенных в муниципальную программу

(№ п/п по приоритетам)
	№ п/п
	Адрес

	2018 год

	1.
	Благоустройство дворовых территорий в границах ул. Лобашова, 136, 138, 139, 140, ул. Стадионная, 81, 83, 87, 88, 89 в г.касли

	2.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская, 11 в п. Вишневогорск

	2019 год

	3.
	Благоустройство дворовых территорий в границах ул. Стадионная, 93 в г. Касли

	4.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская, 9 в п. Вишневогорск

	5.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, 91 в п. Вишневогорск

	2020 год

	6.
	Благоустройство дворовой территории в границах ул. К.Маркса, 1,3,5,28, ул. Ломоносова, 6,10,21  в г. Касли

	7.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Революции, 19 в г. Касли

	8.
	Благоустройство дворовых территорий в границах ул. Декабристов, 140, 142, 144, ул. Лобашова, 139, 145 в г. Касли

	9.
	Благоустройство дворовых территорий в границах ул. Ленина, 27 в г. Касли

	2021 год

	10.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Ленина и Гагарина, 11, 5а в п. Береговой

	11.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, 7, 9, 11 в п. Береговой

	12.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, 10, 12, 14, 16, 18, 20 в                п. Береговой

	13.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Суворова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в п.Береговой

	14.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, 1-18 в п. Береговой

	15.
	Ограждение территории школы в п. Береговой

	2022 год

	16.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, 7, 9, 11 в с. Багаряк


Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью программы является повышение качества жизни граждан на основе экономического роста, развитие социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству общественных территорий в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.
Задачею  программы являются повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий  Каслинского муниципального района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы составляет пять лет 2018 – 2022 год.
Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных целей и задач, включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Каслинского муниципального района.
Мероприятия муниципальной программы составлены после проведения общественных обсуждений координационного совета по формированию приоритетных объектов.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 47 838,33 тыс.руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 38 417,38 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 9 011,62 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  409,33 тыс. руб. 
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 9 972,53 тыс.руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 7 746,10 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 1 817,10 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  409,33 тыс. руб. 
Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 9 524,50 тыс.руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 7 714,84 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 1 809,66 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  0 тыс. руб. 
Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году – 9 485,8 тыс.руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 7 683,49 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 1 802,31 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  0 тыс. руб. 
Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 9 447,10 тыс.руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 7 652,15 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 1 794,95 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  0 тыс. руб. 
Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 9 408,40 тыс.руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 7 620,80 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 1 787,60 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  0 тыс. руб. 
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год.
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением программы осуществляет Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района и созданная общественная комиссия, которые несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий и в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Каслинского муниципального района, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Реализация муниципальной программы в целом приведет к существенному улучшению состояния территории Каслинского муниципального района, а также развитию социальной инфраструктуры и благоустройства.
По итогам реализации мероприятий ожидается достижение высокого уровня комфортности территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающего современным потребностям населения.

Заместитель главы

Каслинского муниципального района                                                                В.В. Горобец

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе

подлежащих финансированию в 2018-2020 годах

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансирование по годам, тыс. рублей

	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	
	Утверждено в бюджете
	Предполагаемое финансирование
	
	
	
	

	Общественные территории

	1.
	Обустройство мемориального комплекса «Воинам Каслинцам погибшим  в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов»
	409,33
	9 563,2
	+
	+
	+
	25 600,0

	2.
	Сквер «Центральный» ул. Советская, 29 г. Касли
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	3.
	Парк воинов  интернационалистов ул. Советская, 61 
п. Вишневогорск
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	4.
	Площадь  возле Дома Культуры в п. Береговой
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	5.
	Площадь на пересечении ул. Ленина и Гагарина в п. Береговой
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	ИТОГО
	409,33
	9 563,2
	
	
	
	

	Дворовые территории многоквартирных домов

	1.
	Благоустройство дворовых территорий в границах 
ул. Лобашова, 136, 138, 139, 140, ул. Стадионная, 81, 83, 87, 88, 89 в г.Касли
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	2.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская, 11 в п. Вишневогорск
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	3.
	Благоустройство дворовых территорий в границах
 ул. Стадионная, 93 в г. Касли
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	4.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская, 9 в п. Вишневогорск
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	5.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, 91 в 
п. Вишневогорск
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	6.
	Благоустройство дворовой территории по ул. К.Маркса, 1,3,5,28, ул. Ломоносова, 6,10,21 в г. Касли
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	7.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Революции, 19 в г. Касли
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	8.
	Благоустройство дворовых территорий в границах 

ул. Ленина, 27 в г. Касли
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	9.
	Благоустройство дворовых территорий в границах 
ул. Декабристов, 140, 142, 144, ул. Лобашова, 139, 145 в г. Касли
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	10.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Ленина и Гагарина, 11, 5а в п. Береговой
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	11.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, 7, 9, 11 в п. Береговой
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	12.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, 10, 12, 14, 16, 18, 20 в  п. Береговой
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	13.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Суворова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в п.Береговой
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	14.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, 1-18 в п. Береговой
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	15.
	Ограждение территории школы в п. Береговой
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	16.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, 7, 9, 11 в с. Багаряк
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


Заместитель главы

Каслинского муниципального района                                                                В.В. Горобец

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе

Индикативные показатели муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе

	№п/п
	Наименование целевого 

индикатора (показателя)
	Ед.

измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1.
	Количество муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования включенных в программу
	кв. м.
	6000,0
	3000,0
	3200,0
	3000,0
	2000,0

	3.
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования включенных в программу
	%
	100
	-
	-
	-
	-

	4.
	Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц
	%
	3
	3
	3
	3
	3

	5.
	Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц
	%
	3
	3
	3
	3
	3

	6.
	Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	1
	2
	2
	2
	2

	7.
	Площадь дворовых территорий многоквартирных домов
	кв. м.
	1000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	8.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	0
	0
	0
	0
	1

	9.
	Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
	кв. м.
	0
	0
	0
	0
	9000,0


                                         *данные площадей являются ориентировочными
                         Заместитель главы

                         Каслинского муниципального района                                                                В.В. Горобец

АДМИНИСТРАЦИЯ 


КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Челябинской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 21.12.2017 № 1031


г. Касли


















