АДМИНИСТРАЦИЯ

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2014  № 613

Касли

Об утверждении проекта муниципальной  программы

«Подготовка объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы Каслинского

муниципального района  к работе в зимних

условиях 2014-2015 годов»

В целях организации своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и социальной сферы к отопительному сезону 2014-2015 годов, учитывая сезонность и  важность подготовительных работ для обеспечения устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами  объектов социальной сферы, а также городских и сельских  поселений Каслинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  проект муниципальной программы  «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района  к работе в зимних условиях  2014-2015 годов».

2. Начальнику отдела информационных систем  (Ромалис К.А.):

1) разместить проект муниципальной программы на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района в сети Интернет для проведения независимой экспертизы (публичных слушаний);

3. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Корякина М.Ф.

Временно исполняющий обязанности главы

Каслинского муниципального района                                                                           А.В. Грачев

|  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Каслинского муниципального района от 07.05.2014 № 613 Проект |
| --- | --- | --- |

# Муниципальная программа

«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства    Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях   2014-2015гг.»

1. Основание для разработки Программы «Подготовка объектов ЖКХ   Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2014-2015 гг.»

1) надежная и безаварийная работа объектов тепло-, электро-  водоснабжения и водоотведения  в зимнее время;

2) улучшение обеспечения объектов социальной сферы и населения услугами ЖКХ;

# Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель | - | Отдел инженерного обеспечения ЖКХ, транспорта и связи администрации Каслинского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители | - | Администрации поселений Каслинского муниципального района, руководители предприятий коммунального комплекса |
| Цель муниципальной программы Задачи муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - - - - - | Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону 2014-2015гг. Бесперебойное обеспечение население услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения Выполнение первоочередных мероприятий необходимых для подготовки объектов к работе в зимний период 2014-2015гг. Процент выполнения первоочередных мероприятий Процент освоения выделенных средств на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимний период 2014-2015гг |
| Сроки и этапы реализации программы | - | Май 2014 года – декабрь 2014 года. |
| Необходимые объемы и источники финансирования | - | Всего 209488,5 тыс. руб., в т.ч. 190891,1 тыс.руб.- областной бюджет или иные источники; - 5301,66 тыс. руб. - за счет средств бюджета Каслинского муниципального района; 5572,66 тыс. руб. - за счет средств поселений; 7 723,1 тыс. руб. - за счет средств предприятий ЖКХ. |
| Ожидаемый результат программы | - | Безаварийная работа ресурсоснабжающих предприятий. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Качественное обеспечение населения услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения является важнейшей задачей органов местного самоуправления.  Для надежной и безаварийной работы объектов ЖКХ Каслинского муниципального района необходимо проведение мероприятий направленных на подготовку объектов ЖКХ к работе в зимних условиях.

Для достижения данной цели требуется вложение значительных финансовых средств.

Количество мероприятий, предусмотренных программой для выполнения, определяется в зависимости от количества денежных средств, выделенных из различных источников на проведение данных мероприятий.

# Раздел II. Основные цели и задачи программы

# Цели

- Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону 2014-2015гг

- Безаварийная работа объектов ЖКХ

- Улучшение качества услуг тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения;

Задачи

- Проведение мониторинга состояния объектов инфраструктуры ЖКХ поселений Каслинского муниципального района с  определением мероприятий необходимых для подготовки объектов к работе в зимний период 2014-2015гг.

- Определение  первоочередных мероприятий необходимых для подготовки объектов к работе в зимний период 2014-2015гг.

- Подготовка смет

- Определение объемов и источников финансирования.

- Выполнение первоочередных мероприятий необходимых для подготовки объектов к работе в зимний период  2014-2015гг.

# Раздел III. Сроки реализации программы

- Реализация программы - июнь  -  декабрь  2014г.

# Раздел IV. Система программных мероприятий

- В соответствии с поставленными задачами программа включает мероприятия по следующим направлениям;

1) устранение нарушений, выявленных Уральским управлением Ростехнадзора;

2) ремонт оборудования и котлов котельных;

3) ремонт тепловых сетей;

4) ремонт водопроводных и канализационных сетей;

5) ремонт жилого фонда и объектов социальной сферы

# Раздел V. Ресурсное обеспечение программы

- Финансовые средства для выполнения мероприятий   формируются за счет:

1)  средств бюджета Каслинского муниципального района;

2)  средств  бюджета  поселений;

3)  средств предприятий ЖКХ;

4)  средств областного бюджета;

5)  иных источников.

- В связи с отсутствием необходимых средств в  бюджете Каслинского муниципального района и бюджетах поселений Каслинского муниципального района основным источником финансирования мероприятий предусмотренных программой является областной бюджет. Количество мероприятий и средств выделенных на эти мероприятия определяется по мере выделения  средств из областного бюджета.

Раздел VI. Организация управления и механизм  реализации программы

- Механизм реализации программы предусматривает прохождение следующих этапов:

1) разработка  программы;

2) утверждение  программы и определение приоритетов в ее выполнении;

3) разработка первоочередных мероприятий необходимых для подготовки объектов ЖКХ к работе в зимний период  2014-2015гг.

4) разработка ПСД на первоочередные мероприятия по подготовке к зиме

5) определение источников финансирования программы;

6) предоставление отчетности в отдел  инженерного обеспечения ЖКХ, транспорта и связи администрации Каслинского муниципального района в ходе реализации

# программы;

5)  взаимодействие  исполнителей   на всех этапах.

- Контроль  реализации программы осуществляет ответственный исполнитель программы  в лице уполномоченных органов:

1) Отдел инженерного обеспечения ЖКХ, транспорта и связи администрации Каслинского муниципального района;

2) Администрации муниципальных образований Каслинского муниципального района.

- Инструментами  контроля являются:

1) оперативная информация;

2)  планерные совещания;

3) акты выполненных работ

# Раздел VII.Ожидаемые результаты реализации программы

- В результате реализации Программы ожидается следующий социально-экономический эффект:

1) надежная и безаварийная работа объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в зимнее время;

2) улучшение обеспечения объектов социальной сферы и населения Каслинского муниципального района услугами ЖКХ.

| Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях 2014-2015гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс.руб). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое состояние объекта, |  |  | Сроки проведения работ в течение 2013г. | Наличие проектно- сметной документа-ции |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет или иные источники |  | Бюджет Каслинско-го муници-пального района |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
| Каслинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устранение замечаний Ростехнадзора по котлу ПТВМ -30м№1 |  | 2500 | 2375 |  | 62,5 |  |  |  |  |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Предписание Ростехнадзора № П-27-279-ч-8025 от30.12.2013 г |  |  | Январь - март | ПСД имеется, Смета находится на экспертизе |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт котла ПТВМ-30м №2: замена трубной части, замена горелок, ЗЗУ. Пуско-наладочные работы, экспертиза. |  | 22675 | 21541,25 |  | 566,875 |  |  |  |  |  | 566,875 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Заключение №56ТУ-01687 от 01.04.09г. ЗАО ТЕХСЕРВИС, Предписание Ростехнадзора №П-34-274-ч-8230 от29.08.12 |  |  | Июнь- сентябрь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 3 |  | Котел ДКВР – 10/13 №3 – заменить кипятильный пучок, экраны, установить ЗЗУ, пуско-наладочные работы |  | 2400 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  | Предписание Ростехнадзора № П-26-34-ч-2169 от 12.03.11 |  |  | Май- июнь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 4 |  | Очистка котлов ДКВР – 10/13 №1,2,4 от накипи |  | 850 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  | Для целей энергосбережения |  |  | Май | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 5 |  | Ремонт дымоходов кирпичных и металлических |  | 870 | 826,5 |  | 21,75 |  |  |  |  |  | 21,75 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Предписание Роснехнадзора № П-26-34-ч-138-1551 01.03.11 г |  |  | Сентябрь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 6 |  | Замена арматуры на всех компенсаторах теплотрассы 2Ду500мм |  | 185 | 175,75 |  | 4,626 |  |  |  |  |  | 4,625 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Акт осмотра. Износ 80% |  |  | Август | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 7 |  | Капитальный ремонт задвижек 2Ду500мм-6 шт |  | 220 | 209 |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Акт осмотра. Износ 80% |  |  | июль | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 8 |  | Капитальный ремонт здания и дымовых труб центральной котельной |  | 2900 | 2622 |  | 69 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | Заключение по обследованию технического состояния ЦК 07.06.11 г. Заключение по дымовым трубам от 19.08.11 г.ЦК Предписание Ростехнадзора № П-34-274-ч-8230 от 29.08.12 г. |  |  | Август-сентябрь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 9 |  | Замена направляющих аппаратов дымососов 6 шт., вентиляторов 4 шт. |  | 800 | 760 |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Акт осмотра. Износ 70% |  |  | сентябрь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 10 |  | Г/и котлов с последующим устранением дефектов на центральной котельной |  | 100 | 95 |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Предписание Ростехнадзора № П-34-274-ч-8230 от 29.08.12 г |  |  | Сентябрь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 11 |  | Покраска труб оборудования, побелка внутри здания котельной ОСГ |  | 180 | 171 |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Плановый ремонт |  |  | сентябрь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 12 |  | Капитальный ремонт фундаментов здания ТП полов, крыши (ул.Комсомольская) |  | 1800 | 1710 |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Предписание Ростехнадзора № П-34-274-ч-8230 от 29.08.12 г |  |  | сентябрь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 13 |  | Замена разводящих трубопроводов от котлов ПТВМ и ДКВР до распределительного узла тепловой сети Ду600 132,5 Ду400 154 м |  | 4551 | 4323,45 |  | 113,775 |  |  |  |  |  | 113,775 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Акт осмотра. Износ 80% |  |  | август | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 14 |  | Промывка теплообменников теплового пункта по ул.комсомольская |  | 100 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Энергосбережение |  |  | Май-июнь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 15 |  | Замена двух сетевых насосов на СЭ 800-100 |  | 2800 | 2660 |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Акт осмотра. Износ 90% |  |  | август | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 16 |  | Покраска труб, оборудования поделка помещений Центральной котельной |  | 500 | 475 |  | 12,5 |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Предписание Ростехнадзора № П-26-34,ч-138-1551 от1.03.11 г |  |  | октябрь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 17 |  | Ремонт обмуровки газоходов и арматуры котлов котельной ОСГ на котлах № 2,4 |  | 750 | 712,5 |  | 18,75 |  |  |  |  |  | 18,75 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Предписание Ростехнадзора № П-26-34,ч-138-1551 от1.03.11 г |  |  | август | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 18 |  | Восстановить работу натрий-катионитовых фильтров, наладка ХВО |  | 2000 | 1990 |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Правила |  |  | Май | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
|  |  | Итого по разделу |  | 46181 | 40556,45 |  | 1067,275 |  |  |  |  |  | 1067,275 |  |  |  |  |  |  | 3490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Замена теплотрассы к ж/д №10,21 по ул.Ломоносова 2Д133/89 140//120 м | 737 |  | 700,15 |  | 18,425 |  |  |  |  |  |  | 18,425 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | Август | Экспертиза Заключение №1779-кр/1-1274 |  |
| 20 |  | Замена теплотрассы на ул Запрудная Д57-500 м | 1900 |  | 1805 |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Акт осмотра, износ 90%, аварийное состояние |  | июнь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 21 |  | Ремонт насосов: сетевых, сырой воды, подпиточных, циркуляционных | 180 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | Акт осмотра, износ 60%, аварийное состояние |  | Июль- август | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 22 |  | Ревизия механических фильтров, промывка кварцевого песка | 175 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации |  | июль | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 23 |  | Замена теплотрассы и трубопроводов ГВС от Администрации до ж/д по ул.Ретнева №2,2а, Дет.сад №8 Д133-120м, д114-140 м, Д89-110 м, Д76-30м, ГВС- Д114-130м, Д89-231 м, Д76-70м, Д57-15м | 2500 |  | 2375 |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние, акт осмотра износ 70% |  | июль | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 24 |  | Замена теплотрассы на ОСГ от котельной (ТК-1) до ж/д №37 ул.1Мая Д159/4,5-81,5м, Д133*4,5-43м.,Д114*4,5-196,5м. | 1382 |  | 1312,9 |  | 34,55 |  |  |  |  |  |  | 34,55 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | Май-июнь | Экспертиза Заключение №1780-кр/1-1274 |  |
| 25 |  | Замена теплотрассы от БПК до школы №25 и д/с №5 по ул.Калинина | 2668 |  | 2599,3 |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | Май | Экспертиза Заключение №1780-кр/1-1274 |  |
| 26 |  | Установка узла учета сбора сточных вод в Заводской пруд | 120 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | Приказ №205 от 08 июля 2009 г. Мин.природ.ресурс и эколог.РФ |  | Май-июнь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 27 |  | Замена теплотрассы через ул.Декабристов Д530*9-88 м. | 974 |  | 925,3 |  | 24,35 |  |  |  |  |  |  | 24,35 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | Май-июнь | Экспертиза Заключение №1779-кр/1-1274 |  |
| 28 |  | Замена теплотрассы по ул Лобашова от ТК-4 до ТК-6, Лобашова 141-лобашова 142 Дс19*6-330,5 м | 1246 |  | 1183,7 |  | 31,15 |  |  |  |  |  |  | 31,15 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | май | Экспертиза Заключение №1779-кр/1-1274 |  |
| 29 |  | Замена теплотрассы от ул.Лобашова, 145 до ул. Стадионная, 95 (ТК-1 до ТК- 7а) Д219*6-49,7 м, Д114*4,5-114 м, трубопроводы ХВС Д114*4,5 -33,5 м | 2515 |  | 2389,25 |  | 62,875 |  |  |  |  |  |  | 62,875 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | июнь | Экспертиза №1779-КР/1-1274 |  |
| 30 |  | Замена теплотрассы от ул.Декабристов до ул.Лобашова по ул.Ленина (от ТК-9 до ТК-11) Д325*7-266 м | 1980 |  | 1881 |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | август | Смета на зкспертизе |  |
| 31 |  | Замена теплотрассы от ж/д №89 до ж/д №87 по ул.Стадионная (от ТК-4,3 до ТК-4,8) Д273*7 – 71,5 м,Д159*4,5 – 110,5 м | 1642 |  | 1559,9 |  | 41,05 |  |  |  |  |  |  | 41,05 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние, Экспертиза |  | сеняб | Смета на зкспертизе |  |
| 32 |  | Замена теплотрассы от ул.Декабристов до Д/К Д325*8-710 м , Д159*4,5-226 м, Д114*4,5-468 м | 5279 |  | 5015,05 |  | 131,975 |  |  |  |  |  |  | 131,975 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | октябрь | Смета на зкспертизе |  |
| 33 |  | Замена теплотрассы ТП по ул. Комсомольская – Радиозавод 2Д325 120м | 1600 |  | 1520 |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Акт осмотра износ 65% |  | июнь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 34 |  | Замена перехода через ул.Комсомольскую 2Д76 – 50м | 700 |  | 665 |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Акт осмотра износ 65% |  | июнь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 35 |  | Замена теплотрассы и трубопроводов ГВС от ж/д ул.К.Маркса №28 до ж/д ул.К.Маркса№3 Д159*4,5 240м, Д114*4,5-120 м, Д89*4,5-12м | 747 |  | 709,65 |  | 18,675 |  |  |  |  |  |  | 18,675 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние, акт осмотра износ 60% |  | июнь | Экспертиза №1779-КР/1-1274 |  |
| 36 |  | Замена вводов в ж/д №37,39,41,43,35,45 по ул.Ломоносова 2Д76 180м | 800 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | Акт осмотра износ 50% |  | Июнь | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
| 37 |  | Замена вводов в ж/д №138,136,134 по ул.Декабристов и №131 по ул. Лобашова 2Д114 160м | 1400 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  | Акт осмотра износ 50% |  | Июль | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |  |
|  |  | Итого по разделу | 28845 |  | 24861,5 |  | 654,25 |  |  |  |  |  |  | 654,25 |  |  |  |  |  |  | 2675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по поселению | 75026 |  | 65417,95 |  | 1721,525 |  |  |  |  |  |  | 1721,525 |  |  |  |  |  |  | 6165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вишневогорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт очистных сооружений сточных вод | 1895,1 |  | 1800 |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | сентябрь |  | Экспертиза № 242-ЖКХ-КР-147 от 14.06.2007 |
| 2 |  | Приобретение насоса ПБ160/20 взамен снятого с производства ФГ216/26 на насосную станцию перекачки сточных вод очистных сооружений* | 140 |  | - |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | июль |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 3 |  | Установка (разработка проекта, приобретение и монтаж ) прибора учёта хоз. питьевой воды на насосной станции 1-го подъёма оз. Аракуль системы Аракульского водопровода | 170 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  | июль |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 4 |  | Установка (разработка проекта, приобретение и монтаж ) прибора учёта хоз. бытовых стоков на очистных сооружениях сточных вод п. Вишневогорск | 230 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  | август |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 5 |  | Разработка проекта и монтаж системы принудительной заливки насосов ЦСН180/128 на насосной I-го подъёма Аракульского водопровода | 200 |  | 190 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Исключение аварийной ситуации в водоснабжении |  | август |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
|  |  | Всего по поселению | 2635,1 |  | 1990 |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 533,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тюбукское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Госповерка приборов КИП и автоиатики. | 40 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | Предписания Ростехнадзора |  | сентябрь-ноябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 2 |  | Планво -предупредительный ремонт запорной арматуры в котельной | 70 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | Акт обследования технического состояния №ОК-00977-2012 |  | сентябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 3 |  | Установка котла на 3,5 МВт 2 шт.(при нереализации инвестиционного проекта ) | 8000 |  | 7600 |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | Июнь - сентябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 4 |  | Замена сетевых насосов (6 шт) | 320 |  | 304 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние |  | Июль |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
|  |  | Итого по разделу | 8430 |  | 7904 |  | 208 |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Капитальный ремонт водонапорной башни с.Тюбук, м-н «Березка» | 150 |  | 101,25 |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | Июнь -ноябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 6 |  | Капитальный ремонт подводящих тепловых сетей в МКД с.Тюбук Ф57-76 | 2800,00 |  | 2660 |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | октябрь-ноябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 7 |  | Планво -предупредительный ремонт запорной арматуры системы теплоскабжения | 60 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | Технологические требования | Июнь- сентябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 8 |  | Капитальный ремонт водопровода пос. Красный Партизан Ф63 (3,4 км) | 3600 |  | 3420 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | Июнь- сентябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 9 |  | Капитальный ремонт водопровода с.Тюбук ул.Уральская, Чапаева Ф57 (900 м) | 620 |  | 589 |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | Июнь- сентябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 10 |  | Планово – предупредительный ремонт оборудования скважин (частичная замена насосов, КИП и автоматики) | 50 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | Технологические требования | Июнь- сентябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 11 |  | Капитальный ремонт скважины по ул.Кирова | 550 |  | 522,5 |  | 13,75 |  |  |  |  |  |  | 13,75 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | Июнь- сентябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
|  |  | Итого по разделу | 7830 |  | 7334 |  | 193 |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по поселению | 24090 |  | 22572 |  | 594 |  |  |  |  |  |  | 704 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береговое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт солевого узла котельной для водоподготовки | 2500 |  | 2375 |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | май |  | Наличие ПСД и экспертизы |
| 2 |  | Замена фильтов ФИП №1,№2,№3 | 3454 |  | 3281,3 |  | 86,35 |  |  |  |  |  |  | 86,35 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Наличие ПСД и экспертизы |
| 3 |  | Разработка проекта ,монтажные работы по установке резервной автоматики 2-го котла | 1000 |  | 950 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | июнь-август |  | Наличие ПСД и экспертизы |
| 4 |  | Замена сетевого насоса Д 320-50А-1шт | 223,558 |  | 212,4 |  | 5,589 |  |  |  |  |  |  | 5,589 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | Июнь |  | Наличие ПСД и экспертизы |
| 5 |  | Замена питательного насоса ЦНСг-38-176 | 166,526 |  | 158,2 |  | 4,163 |  |  |  |  |  |  | 4,163 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | Июль |  | Наличие ПСД и экспертизы |
| 6 |  | Капитальный ремонт электросетей и электрооборудования котельной ( 27 позиций) | 50 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | июнь-август |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 7 |  | Замена солевого насоса Х-50-32-125-Д-С -1 шт | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | ноябрь-декабрь |  | Наличие ПСД и экспертизы |
|  |  | Итого по разделу | 64272,43 |  | 60207,53 |  | 1592,6 |  |  |  |  |  |  | 1592,6 |  |  |  |  |  |  | 887,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Капитальный ремонт разводящих и подводящих сетей (подвод горячей и холодной воды к котлам №1,2 | 500 |  | 475 |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | июнь-август |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 9 |  | Замена запорной арматуры в котельной Ф57 до Ф300 мм (100 шт) | 500 |  | 475 |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | июнь-август |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 10 |  | Капитальный ремонт тепловой сети к столовой и многоэтажным домам по ул. Ленина от К28 до К76 | 2690 |  | 2555 |  |  | 67,5 |  |  |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №94-кр-1211-3л от 28.08.2012 |
| 11 |  | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Зелёная 1 от К11 до К20 | 274 |  | 261 |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Смета на экспертизе |
| 12 |  | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Суворова и ул. Бажова от К-37 до гаража и многоквартирных домов | 5889 |  | 5595 |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №94-КР-1211-3л от 28.08.2012 |
| 13 |  | Капитальный ремонт тепловой сети от К37 до К94 школа и мн.кв. дома по ул. Суворова | 4425,8 |  | 4205 |  |  | 110,4 |  |  |  |  |  |  | 110,4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №94-КР-1211-3л от 28.08.2012 |
| 14 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей от К53 до К56, от К53 до К64 и до жилого дома ул.Октябрьская 5 | 5271,8 |  | 5009 |  |  | 131,4 |  |  |  |  |  |  | 131,4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №94-КР-1211-3л от 28.08.2012 |
| 15 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей от К56 до К64, детский сад, спортивно-оздоровительный комплекс, многоэтажные дома Октябрьского микрорайона | 6214,6 |  | 5904 |  |  | 155,3 |  |  |  |  |  |  | 155,3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №94-КР-1211-3л от 28.08.2012 |
| 16 |  | Капитальный ремонт теплотрассы от К24 до К82 ул. Терешковой | 4743,2 |  | 4507 |  |  | 118,1 |  |  |  |  |  |  | 118,1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Смета на экспертизе |
| 17 |  | Капитальный ремонт магистральной теплосети -от котельной до К21 | 2421 |  | 2301 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №141-КР-692 от 01.02.2012 |
| 18 |  | Капитальный ремонт магистральной теплосети от К21 до К25 | 5734,8 |  | 5448 |  |  | 143,4 |  |  |  |  |  |  | 143,4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза№140-КР-692 от 01.02.2012 |
| 19 |  | Капитальный ремонт магистральной теплосети от К25 до К53 | 11001 |  | 10450 |  |  | 275,5 |  |  |  |  |  |  | 275,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза№94-КР-1211-3л от 28.08.2012г. |
| 20 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей от К96 до магазина и многоквартирных домов по ул. Гагарина | 1876,6 |  | 1784 |  |  | 46,3 |  |  |  |  |  |  | 46,3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза№94-КР-1211-3л от 28.08.2012г. |
| 21 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей от К94 до дома культуры и многоквартирных домов по ул. Гагарина | 3044 |  | 2892 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза№94-КР-1211-3л от 28.08.2012г |
| 22 |  | Капитальный ремонт теплотрассы от К2 до К3 | 1633 |  | 1551 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Смета на экспертизе |
| 23 |  | Капитальный ремонт теплотрассы от К3 до К8 по ул. Зелёная | 3261,6 |  | 3099 |  |  | 81,3 |  |  |  |  |  |  | 81,3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Смета на экспертизе |
|  |  | Итого по разделу | 59480,4 |  | 56506,38 |  |  | 1487,01 |  |  |  |  |  |  | 1487,01 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Получение заключения Государственной экспертизы | 155 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | апрель |  | Ориентиро-вочная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 25 |  | Ремонт водопровода от скважины №195 до насосной станции 2-го подъёма* | 4825,8 |  | 4585,51 |  |  | 120,4 |  |  |  |  |  |  | 61,245 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Смета на экспертизе |
| 26 |  | Ремонт водопровода по ул.Советская от К3 и К4 до К31 и К32, по ул.Ленина от К16а до К16б | 2449,8 |  | 2327,31 |  |  | 61,245 |  |  |  |  |  |  | 61,245 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007г. |
| 27 |  | Бурение разведочно-эксплуатационной скважины глубиной 47м* | 600,0 |  | 570 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | август |  | Ориентиро-в очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 28 |  | Ремонт водопровода по ул. Ленина от ВК13 до ВК16 | 536 |  | 509,2 |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Смета на экспертизе |
| 29 |  | Ремонт водопровода по ул. Ленина от К16 до ВК12 и от ВК15 до К15 | 562,6 |  | 534,47 |  |  | 14,065 |  |  |  |  |  |  | 14,065 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007 |
| 30 |  | Ремонт водопровода от насосной станции 2-го подъёма до ВК6 | 290,8 |  | 276,26 |  |  | 7,27 |  |  |  |  |  |  | 7,27 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Смета на экспертизе |
| 31 |  | Ремонт водопровода от ВК15 до ВК17 по ул. Ленина | 599 |  | 569,05 |  |  | 14,975 |  |  |  |  |  |  | 14,975 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007 |
| 32 |  | Ремонт водопровода от ВК6 до К16 переулок Больничный | 506 |  | 480,7 |  |  | 12,65 |  |  |  |  |  |  | 12,65 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №63-ЖКХ-КР от 07.02.2005г. |
| 33 |  | Ремонт водопровода от ВК16 по ул. Суворова до переулка Больничный ВК17 | 444,8 |  | 422,56 |  |  | 11,12 |  |  |  |  |  |  | 11,12 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №133-ЖКХ-КР от 09.03.2006 |
| 34 |  | Ремонт водопровода по ул. Терешковой от К1 до К7 | 573,6 |  | 544,92 |  |  | 14,34 |  |  |  |  |  |  | 14,34 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007 |
| 35 |  | Ремонт водопровода по ул. Суворова от К13 до ВК12а и до К19 | 657 |  | 624,15 |  |  | 16,425 |  |  |  |  |  |  | 16,425 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007 |
| 36 |  | Ремонт водопровода по ул. Гагарина от ВК1 доВК4 | 140,4 |  | 134,38 |  |  | 3,51 |  |  |  |  |  |  | 3,51 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007 |
|  |  | Итого по разделу | 12340,8 |  | 11576,51 |  |  | 304,645 |  |  |  |  |  |  | 304,645 |  |  |  |  |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по поселению | 79323,38 |  | 75162,46 |  |  | 1977,96 |  |  |  |  |  |  | 1977,96 |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Булзинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция котельной, (установка новых котлов общей мощностью 2 МВт) | 8500 |  | 8075 |  |  |  | 212,5 |  |  |  |  |  |  | 212,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Аварийное состояние | сентябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 2 |  | Разработка ПСД на реконструкцию котельной с. Булзи | 610 |  | 579 |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Аварийное состояние | Июнь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 3 |  | Покупка дизельгенератора | 350 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | Предписание Ростехнадзора, акт от 30.09.2011г | Июнь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 4 |  | При нереализации п.1 и 2 капитальный ремонт котлов (4 шт) | 65 |  | 61,75 |  |  |  | 1,625 |  |  |  |  |  |  | 1,625 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Аварийное состояние | Июнь- сентябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
|  |  | Итого по разделу | 9525 |  | 8716,25 |  |  |  | 229,375 |  |  |  |  |  |  | 229,375 |  |  |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы Д219-57, 900 м. |  | 5339 |  | 5072,05 |  |  |  | 133,475 |  |  |  |  |  |  | 133,475 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Предписание Ростехнадзора | октябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 6 | Приобретение и монтаж теплообменников в МКД. дома 4шт. взамен старых |  | 350 |  | 332,5 |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Аварийное состояние износ 100% | сентябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 7 | Капитальный ремонт водопровода пер. Новый 470 м. |  | 244 |  | 231,8 |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Акт осмотра износ 70%, аварийное состояние | июль |  | Смета без экспертизы |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода ул. Ленина 720м |  | 367 |  | 349 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Акт осмотра износ 70%, аварийное состояние | июль |  | Смета без экспертизы |
| 9 | Ремонт системы теплоснабжения в подвалах МКД, ул. Ленина 58а, 58б, 58в |  | 240 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Акт осмотра износ 80%, аварийное состояние | август |  | Смета без экспертизы |
| 10 | Ремонт мягкой кровли МКД по ул. Ленина 58а |  | 60 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Предписание Ростехнадзора акт №116 К.М.К. | август |  | Смета без экспертизы |
|  | Итого по разделу |  | 6600 |  | 5986 |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по поселению | 16125 |  | 14701,25 |  |  |  | 386,875 |  |  |  |  |  |  | 536,875 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Багарякское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Перевод ТП, обслуживающей многоквартирные дома с.Багаряк, в собственность МРСК Урала | 100 |  | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Аварийное состояние | июль |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость |
|  |  | Всего по поселению | 100 |  | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздвиженское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена котла системы отопления в здании администрации, твёрдотопливный 40 кВт (дрова, уголь) | 98 |  | - |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Аварийное состояние | август |  | Коммерческое предложение |
| 2 |  | Капитальный ремонт теплотрассы, от котельной до МКД ул.Лесная15, 17, 19 в п. Черкаскуль | 800 |  | 760 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Аварийное состояние | август |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
|  |  | Всего по поселению | 898 |  | 760 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Григорьевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка системы автоматизации на насосную станцию | 350 |  | 332 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Организация бесперебойно-го водоснабжения | август |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 2 |  | Капитальный ремонт водопровода 500м | 750 |  | 710 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Аварийное состояние | июль |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 3 |  | Ремонт бытовых питьевых колодцев 6шт. | 90 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Аварийное состояние | июнь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
|  |  | Всего по поселению | 1190 |  | 1042 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Огнёвское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция системы теплоснабжения, (Дом Культуры с. Юшково) | 99 |  |  | - |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | июль |  | Смета без экспертизы |
| 2 |  | Реконструкция системы теплоснабжения, (Дом Культуры с. Огнёвское) | 170 |  |  | - |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | июль |  | Смета без экспертизы |
|  |  | Всего по поселению | 269 |  |  | - |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Шабуровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена газового котла ELLPREX-630 | 320 |  |  | 304 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | Май- август |  | Счет , готовится экспертное заключение на замену |
| 2 |  | Замена установки хим.подготовки воды | 90 |  |  | 85,5 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  | - |  |  | В связи с износом | Май- октябрь |  | Счет |
| 3 |  | Бурение скважины для котельтной | 142 |  |  | 134,9 |  |  |  |  |  | 3,55 |  |  |  |  |  |  | 3,55 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | Май- октябрь |  | Счет |
| 4 |  | Хим. очистка газового котла | 60 |  |  | 57 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | Май- октябрь |  | Счет |
|  |  | Итого по разделу | 612 |  |  | 581,4 |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт накопительного резервуара на скважине №289 с.Тюбук | 50 |  |  | 47,5 |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | Май- октябрь |  | Смета без экспертизы |
| 6 |  | Капитальный ремонт теплотрассы от колодца №3 до д/с «Тополек» | 500 |  |  | 475 |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | Май- октябрь |  | Смета без экспертизы |
| 7 |  | Капитальный ремонт теплотрассы от конторы до МКД по ул. Ленина 57, 57а, 57б, 57в. L-173м. | 2662,7 |  |  | 2528,9 |  |  |  |  |  | 66,55 |  |  |  |  |  |  | 66,55 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | май |  | Смета без экспертизы |
| 8 |  | Капитальный ремонт водопровода от скважины 2119 до ул. Ленина 81, L-1858м. | 4558,35 |  |  | 4330,1 |  |  |  |  |  | 113,95 |  |  |  |  |  |  | 113,95 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | май |  | Смета без экспертизы |
|  |  | Итого по разделу | 7770 |  |  | 7381,5 |  |  |  |  |  | 194,25 |  |  |  |  |  |  | 194,25 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Проведение энергоаудита здания котельной | 50 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 50 |  |  | Требования | Май- октябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 10 |  | Подготовка документов на лицензирование | 50 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 50 |  |  | Требования | Май- октябрь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
|  |  | Итого по разделу | 150 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по поселению | 8482 |  |  | 7962,9 |  |  |  |  |  | 209,55 |  |  |  |  |  |  | 209,55 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Маукское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена котла системы отапления в здании Д/С п.Маук, твердотопливный | 200 |  |  | 190 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | Июль |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 2 |  | Капитальный ремонт насосной станции | 350 |  |  | 332,5 |  |  |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | Июнь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 3 |  | Установка системы автоматизации на насосную станцию | 300 |  |  | 285 |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | Май |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
| 4 |  | Капитальный ремонт водопровода | 500 |  |  | 475 |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  | - |  |  | Аварийное состояние | Июнь |  | Ориентиров-очная (оценочная) стоимость ПСД нет |
|  |  | Итого по поселению | 1350 |  |  | 128,5 |  |  |  |  |  | 33,75 |  |  |  |  |  |  | 33,75 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по району | 209488,5 |  |  | 190891,1 |  |  |  |  |  | 5301,66 |  |  |  |  |  |  | 5572,66 |  |  |  |  |  | 7723,1 |  |  |  |  |  |  |

- Очередность  мероприятий в программе указана по степени важности .

- Из 122 мероприятий, включенных в программу, 91 имеют характер аварийных и крайне опасных в техническом отношении, что составляет в денежном выражении    166694,5 тыс. руб. (79,6%) от общей стоимости.

- Распределение сумм по бюджетам в графах № 4, 5, 6 выполнено условно и в официальных финансовых документах на момент подготовки программы не отражены. Софинансирование работ из бюджетов Каслинского муниципального района и поселений рассчитано в основном по позициям, исходя из 2,5% от общей стоимости работ.

И.О. главы Каслинского городского поселения       ________________ Р.Р.Кадыров

Глава Вишневогорского городского поселения       ________________ Я.М.Гусев

Глава Тюбукского сельского поселения                    ________________ В.А.Ситников

Глава Берегового сельского поселения                     ________________ М.В.Санатин

Глава Булзинского сельского поселения                   ________________ А.Р.Титов

Глава Багарякского сельского поселения                  ________________ С.А.Беляев

Глава Воздвиженского сельского поселения            ________________ В.Б.Таскин

Глава Григорьевского сельского поселения             ________________ В.И.Полозов

Глава Огневского сельского поселения                    ________________ Д.А.Дорогин

Глава Шабуровского сельского поселения               ________________ М.Г.Шабалин

Глава Маукского сельского поселения                     ________________ В.Г. Пидорский

Согласовано:

Заместитель главы

Каслинского муниципального района      							_______________________	М.Ф.Корякин

Начальник ОИО ЖКХ, транспорта и связи                                                                      _______________________ Д.А.Вольхин