[image: ]
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челябинской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ







от 21.02.2019 № 144
г. Касли







О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу «Безопасность дорожного движения на территории       Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»


В целях эффективной реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района на 2018-2020   годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Каслинского          муниципального от 26.12.2017 г.  №1040 (с изменениями от 11.07.2018 №513,                   от 26.07.2018 №575, от 24.08.2018 №667).
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Останина Н.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 24.08.2018 №667 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.



Глава
Каслинского муниципального района                                                                  И.В. Колышев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановление администрации
Каслинского муниципального района
[bookmark: _GoBack]от 21.02.2019 № 144

Изменения и дополнения в муниципальную программу
«Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Каслинского муниципального района от 26.12.2017 г.  №1040 (с изменениями от 11.07.2018 №513, от 26.07.2018 №575, от 24.08.2018 №667)

1. Раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

	№
п/п
	Мероприятие
	Ответственный исполнитель

	Срок исполнения мероприятий

	1.
	Проведение районных конкурсов «Безопасное колесо» среди учащихся школ Каслинского муниципального района.
	Управление строительства КМР
ОГИБДД ОМВД России по
Каслинскому району
(по согласованию)
	Ежегодно

	2.
	Проведение профилактических мероприятий на территории Каслинского муниципального района «Внимание дети», «Автобус».

	ОГИБДД ОМВД России по
Каслинскому району
(по согласованию)
	Ежегодно

	3.
	Предоставление информации комиссии по безопасности дорожного движения Каслинского муниципального района о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории района.

	ОГИБДД ОМВД России по
Каслинскому району
(по согласованию)
	Ежегодно

	4.
	Проведение социологических опросов участников дорожного движения в Каслинском муниципальном районе с целью анализа эффективности принимаемых мер по безопасности дорожного движения в районе.

	Управление строительства КМР
ОГИБДД ОМВД России по
Каслинскому району
(по согласованию)
	Ежегодно

	5.
	Мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы «Дороги Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы». Ремонт улично-дорожной сети, строительство тротуаров, линий освещения в поселениях Каслинского муниципального района.
	Управление строительства КМР
ОГИБДД ОМВД России по
Каслинскому району
(по согласованию)
	Ежегодно

	6.
	Проведение разъяснительных бесед в образовательных учреждениях Каслинского муниципального района.

	ОГИБДД ОМВД России по
Каслинскому району
(по согласованию)
	Ежегодно

	7.
	Проведение топографического анализа мест ДТП, приближение маршрутов патрулирования нарядов дорожно-постовой службы к очагам аварийности, доведение информации до населения через средства массовой информации.

	ОГИБДД ОМВД России по
Каслинскому району
(по согласованию)
	Ежегодно

	8.
	Использование муниципальных средств массовой информации в целях повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

	МУП ГИЦ «Касли-Информ»
(по согласованию)
Редакция газеты «Красное знамя»
(по согласованию)
	Ежегодно

	9.
	Принятие мер по повышению качества контроля за техническим и эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети по устранению неудовлетворительных дорожных условий сопутствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.

	Управление строительства КМР
	Ежегодно

	10.
	Обновление «уголков безопасности» в школах и дошкольных учреждениях Каслинского муниципального района.


	Управление образования администрации Каслинского муниципального района
	Ежегодно

	11.
	Приобретение светоотражающих элементов для учащихся первых классов школ Каслинского муниципального района.


	
	Ежегодно, к 1 сентября

	12.
	Приобретение информационных баннеров в целях профилактики безопасности дорожного движения.

	
	2018 г.

	13.
	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части улично-дорожной сети на территории Каслинского муниципального района в соответствии с действующим национальным стандартом ГОСТ Р 52289-2004.
	Управление строительства КМР
	2018-2020 годы

	14.
	Выполнение работ по установке дорожных знаков на стойках на улично-дорожной сети на территории Каслинского муниципального района.
	
	2018-2020 годы

	15.
	Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на территории Каслинского муниципального района в соответствии с действующими национальными стандартами.
	
	

	16.
	Выполнение работ по обустройству освещения пешеходных переходов на территории Каслинского муниципального района.
	
	

	17.
	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние дорог 1 категории являющихся собственностью Каслинского муниципального района.
	
	



2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составит 6086,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год – 2000,0 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района;
- 2019 год – 2600,0 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района;
- 2020 год – 1486,5 тыс. рублей – из иных источников финансирования.
Перечень мероприятий муниципальной программы подлежащих финансированию в 2018-2020 годах представлен в приложении №1 к муниципальной программе.»


3. Пункт 3 «Профилактические мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения, снижению уровня аварийности и тяжести дорожно-транспортных происшествий 2 этап 2019 год» раздела 8 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» изложить в новой редакции:

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Финансирование из бюджета КМР 
(тыс. руб.)
	Финансирование из бюджета поселений
(тыс. руб.)

	Финансирование из иных источников

	1.
	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части улично-дорожной сети на территории Каслинского муниципального района в соответствии с действующим национальным стандартом ГОСТ Р 52289-2004.
	300,0
	0,0
	0,0

	2.
	Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на территории Каслинского муниципального района в соответствии с действующими национальными стандартами.
	1200,0
	0,0
	0,0

	3.
	Выполнение работ по установке дорожных знаков на стойках на улично-дорожной сети на территории Каслинского муниципального района.
	300,0
	0,0
	0,0

	4.
	Выполнение работ по обустройству освещения пешеходных переходов на территории Каслинского муниципального района.
	400,0
	0,0
	0,0

	5.
	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние дорог 1 категории являющихся собственностью Каслинского муниципального района.
	400,0
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	2600,0
	0,0
	0,0





4. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы» подлежащих финансированию в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции:
Приложение №1
к муниципальной программе

«Перечень мероприятий муниципальной программы
«Безопасность дорожного движения на территории Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»
подлежащих финансированию в 2018-2020 годах»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансирование по годам,
тыс. рублей

	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	
	
	Утверждено в бюджете
	Предполагаемое финансирование
	

	1.
	Проведение районных конкурсов «Безопасное колесо» среди учащихся школ Каслинского муниципального района.


	-
	-
	-
	-

	2.
	Проведение профилактических мероприятий на территории Каслинского муниципального района «Внимание дети», «Автобус».

	-
	-
	-
	-

	3.
	Предоставление информации комиссии по безопасности дорожного движения Каслинского муниципального района о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории района.

	-
	-
	-
	-

	4.
	Проведение социологических опросов участников дорожного движения в Каслинском муниципальном районе с целью анализа эффективности принимаемых мер по безопасности дорожного движения в районе.
	-
	-
	-
	-

	5.
	Мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы «Дороги Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы». Ремонт улично-дорожной сети, строительство тротуаров, линий освещения в поселениях Каслинского муниципального района.
	-
	-
	-
	-

	6.
	Проведение разъяснительных бесед в образовательных учреждениях Каслинского муниципального района.
	-
	-
	-
	-

	7.
	Проведение топографического анализа мест ДТП, приближение маршрутов патрулирования нарядов дорожно-постовой службы к очагам аварийности, доведение информации до населения через средства массовой информации.

	-
	-
	-
	-

	8.
	Использование муниципальных средств массовой информации в целях повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
	-
	-
	-
	-

	9.
	Принятие мер по повышению качества контроля за техническим и эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети по устранению неудовлетворительных дорожных условий сопутствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.
	-
	-
	-
	-

	10.
	Обновление «уголков безопасности» в школах и дошкольных учреждениях Каслинского муниципального района.
	-
	-
	-
	-

	11.
	Приобретение светоотражающих элементов для учащихся первых классов школ Каслинского муниципального района.

	-
	-
	-
	-

	12.
	Приобретение информационных баннеров в целях профилактики безопасности дорожного движения.

	-
	-
	-
	-

	13.
	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части улично-дорожной сети на территории Каслинского муниципального района в соответствии с действующим национальным стандартом ГОСТ Р 52289-2004.

	100,0
	300,0
	-
	-

	14.
	Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на территории Каслинского муниципального района в соответствии с действующими национальными стандартами.

	0,0
	1200,0
	-
	-

	15.
	Выполнение работ по установке дорожных знаков на стойках на улично-дорожной сети на территории Каслинского муниципального района.

	0,0
	300,0
	-
	-

	16.
	Выполнение работ по обустройству освещения пешеходных переходов на территории Каслинского муниципального района.

	0,0
	400,0
	-
	-

	17.
	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние дорог 1 категории являющихся собственностью Каслинского муниципального района.

	0,0
	400,0
	-
	-

	18.
	Установка дорожных знаков на территории Багарякского сельского поселения: знак 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 2.2 «Конец главной дороги» в соответствии с действующими национальными стандартами.

	350,0
	0,0
	-
	-

	19.
	Нанесение дорожной разметки (в том числе пешеходных переходов) на территории Берегового сельского поселения.

	150,0
	0,0
	-
	-

	20.
	Восстановление предупреждающих желтых светофоров на стойке в п. Береговой, в том числе вблизи МОУ «Береговская СОШ» в соответствии с действующим национальным стандартом ГОСТ Р 52605-2006.

	45,0
	0,0
	-
	-

	21.
	Нанесение дорожной разметки (в том числе пешеходных переходов) на территории Булзинского сельского поселения в соответствии с действующими национальными стандартами.

	120,0
	0,0
	-
	-

	22.
	Установка дорожных знаков на территории Булзинского сельского поселения: знаки 1.22 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети», 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 2.7 «Преимущество перед встречным движением», 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 5.19.1-5.19.2 «Пешеходный переход» в соответствии с действующими национальными стандартами.

	170,0
	0,0
	-
	-

	23.
	Установка дорожных знаков на территории Огневского сельского поселения: знаки 1.23 «Дети», 2.4 «Уступи дорогу», 2.1 «Главная дорога», 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 8.2.1 «Зона действия», 8.13 «Направление главной дороги» в соответствии с действующими национальными стандартами.

	117,0
	0,0
	-
	-

	24.
	Установка дорожных знаков на территории Тюбукского сельского поселения: знаки 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 5.19.1-5.19.2 «Пешеходный переход», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» в соответствии с действующими национальными стандартами.

	100,0
	0,0
	-
	-

	25.
	Нанесение дорожной разметки (в том числе пешеходных переходов) на территории Тюбукского сельского поселения в соответствии с действующими национальными стандартами.

	170,0
	0,0
	-
	-

	26.
	Обустройство искусственной дорожной неровности «Лежачий полицейский» вблизи МОУ «Шабуровская СОШ» в соответствии с действующим национальным стандартом ГОСТ Р 52605-2006.
	89,0
	0,0
	-
	-

	27.
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки на территории Шабуровского сельского поселения в соответствии с действующими национальными стандартами.
	100,0
	0,0
	-
	-

	28.
	Освещение пешеходных переходов на территории Шабуровского сельского поселения.
	170,0
	0,0
	-
	-

	29.
	Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на территории Тюбукского сельского поселения в соответствии с действующими национальными стандартами.
	319,0
	0,0
	-
	-

	
	ИТОГО:
	2000,0
	2600,0
	-
	-





Заместитель главы 
Каслинского муниципального района                                                                                   В.В. Горобец
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