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	О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу 
«Дороги Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»  

	


         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 06.03.2018 года № 228 «О внесении изменений и дополнений в бюджет Каслинского муниципального района на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в муниципальную программу «Дороги Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Каслинского муниципального района от 28.12.2017г. № 1052    (в редакции от 27.03.2018г. №190 и от 26.07.2018г. № 574).
           2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района                (Шевкунова А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.
Глава
Каслинского муниципального района




                      И.В. Колышев
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации

 Каслинского муниципального района

от12.10.2018г. № 837
Изменения и дополнения в муниципальную программу 

«Дороги Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»», утвержденную постановлением администрации Каслинского муниципального района от 28.12.2017 № 1052
1. В паспорте муниципальной программы «Дороги Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
1 – этап (2018г.):

средства  бюджета Каслинского муниципального района – 34 490,8 тыс. руб.;

средства бюджетов поселений района – 4 959,4 тыс. руб.;
иные источники – 0,0 тыс. руб.
2 – этап (2019г.):

средства  бюджета Каслинского муниципального района – 18 184,4 тыс. руб.;

средства бюджетов поселений района – 5 046,1 тыс. руб.;

иные источники – 16 003,288 тыс. руб.

            3 – этап (2020г.):

средства  бюджета Каслинского муниципального района – 18 369,3 тыс. руб.;

средства бюджетов поселений района – 5 097,5 тыс. руб.

иные источники – 39 060,077 тыс. руб.

2. В пункте 5.1  раздела V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  строку «Планируемая сумма затрат» изложить в следующей редакции:

1 – этап (2018г.):

средства  бюджета Каслинского муниципального района – 34 490,8 тыс. руб.;

средства бюджетов поселений района – 4 959,4 тыс. руб.;
иные источники – 0,0 тыс. руб.
2 – этап (2019г.):

средства  бюджета Каслинского муниципального района – 18 184,4 тыс. руб.;

средства бюджетов поселений района – 5 046,1 тыс. руб.;

иные источники – 16 003,288 тыс. руб.

            3 – этап (2020г.):

средства  бюджета Каслинского муниципального района – 18 369,3 тыс. руб.;

средства бюджетов поселений района – 5 097,5 тыс. руб.

иные источники – 39 060,077 тыс. руб.
 3.  В разделе VIII. «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы»   пункт 1. «Содержание и ремонт муниципальной улично-дорожной сети 1 этап 2018 год»         изложить в следующей редакции:

	№

п/п
	Наименование 

мероприятий
	Единица

измерения
	Количество
	Финансирование из бюджета КМР  (тыс. руб.)
	Финансирование из бюджета поселения  (тыс. руб.)
	Финансирование из иных источников (тыс. руб.)

	1
	Содержание, капитальный и      текущий ремонт муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования
	
	158,7
	11 250,2
	
	

	2
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений:
- ремонт автодороги по                ул. Ленина, Лесная     и переулка между ними  в п. Черкаскуль
- ремонт автодороги по ул. Мира в         с. Булзи

- ремонт автодороги по ул. Ленина в  с. Тимино
- ремонт автодороги по ул. Лесная в  п. Вишневогорск
- ремонт автодороги по                ул. Революции с. Огневское

- ремонт покрытия автодороги по ул. Ленина в с. Булзи

- ремонт насыпной автодороги по                ул. Дзержинского в с. Юшково

- ремонт автодороги по                ул. Первомайская в                         п. Вишневогорск
	км

км

км

км

км

км
км

км
	0,850
0,650
1,065
0,590
0,760
0,650

0,491

0,150
	15 348,50
940,134
3 995,726
1 992,821
2 294,202
3 292,544
939,011
1 187,563

706,497
	
	0,0


	3
	Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети поселений:

- Каслинское городское поселение

- Вишневогорское городское      поселение

- Багарякское сельское поселение
- Береговое сельское поселение
- Булзинское сельское поселение

- Воздвиженское сельское          поселение

- Григорьевское сельское           поселение;

- Маукское сельское поселение
- Огнёвское сельское поселение
- Тюбукское сельское поселение

- Шабуровское сельское             поселение.
	км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км
	93,20

32,85

46,71

32,9
13,54

15,21

28,54
16,37

27,6

50,77

21,2
	7 892,1
1 472,5

839,1

435,6

544,7
924,7

515,6

866,2

1620,3

673,4
	4 959,4

3 656,9

1 302,5
	0,0

	
	ИТОГО
	
	
	34 490,8
	4 959,4
	0,0


Заместитель главы 
Каслинского муниципального района                                                                         В.В. Горобец 

АДМИНИСТРАЦИЯ


КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Челябинской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 12.10.2018 № 837


г. Касли





















